У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

- Р І Ш Е Н Н Я

від 25.05.2017 року              № 78

Про  план заходів  по усуненню недоліків, виявлених плановою перевіркою щодо додержання законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

##### З метою забезпечення виконання Припису Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Овруцького районного відділу управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області від 18 травня 2017 року щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в приміщенні Овруцької міської ради, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план заходів щодо усунення недоліків, виявлених плановою перевіркою щодо додержання законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у Овруцькій міській раді (додається).

2. Відповідальним особам забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова					                                       І.Я. Коруд

Заступник міського голови						Н.М. Рибинська

Керуюча справами							М.І. Савченко

Начальник юридичного відділу                                             О.В. Муліванцев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міського голови від 25.05.2017 року  № 78

План заходів

щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки Овруцьким районним відділом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області щодо додержання законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 18 травня 2017 року

| № | Рекомендації | Захід | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приміщення міської ради обладнати системою протипожежного захисту | Виділити кошти з міського бюджету на обладнання приміщення міської ради системою протипожежного захисту | До 01.10. 2017 | Рибинська Н.М. Нікіфоров О.В. |
| 2. | Провести технічне обслуговування наявних вогнегасників | Провести перезарядку наявних вогнегасників | До 01.10. 2017 | Рибинська Н.М. Нікіфоров О.В. |
| 3. | Приміщення міської ради забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності | Придбати три нових вогнегасники | До 01.10. 2017 | Рибинська Н.М. Нікіфоров О.В. |
| 4. | Електромережу та електрообладнання перевірити на омічний опір ізоляції із складанням протоколів випробувань | Здійснити перевірку електромережі та обладнання на омічний опір ізоляції, скласти відповідні протоколи випробувань. | До 01.10. 2017 | Дяченко А.М. Нікіфоров О.В. |
| 5. | Відповідальній особі за протипожежний стан пройти навчання з питань пожежної безпеки | Відповідальній особі за протипожежний стан в міській раді пройти навчання з питань пожежної безпеки | До 01.10. 2017 | Нікіфоров О.В. |
| 6. | Дерев’яні конструкції дахового перекриття будівлі міської ради обробити вогнетривким розчином | Виділити кошти на виконання робіт з обробки конструкцій дахового перекриття будівлі міської ради обробити вогнетривким розчином | До 01.10. 2017 | Рибинська Н.М. Нікіфоров О.В. |
| 7. | Демонтувати горюче оздоблення стін на шляхах евакуації та в коридорах приміщення міської ради | При проведенні ремонту приміщення міської ради передбачити демонтаж горючого оздоблення стін на шляхах евакуації та в коридорах | 2018 рік | Рибинська Н.М. Нікіфоров О.В. |

Секретар виконкому 							М.І. Савченко