У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

 Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від 22.06.2017 року   № 103

Про виконання у місті заходів

 з благоустрою та поліпшення санітарного стану міста Овруч.

 На виконання рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради № 75 від 25.05.2017 року «Про підсумки проведення весняного місячника з благоустрою та заходи з поліпшення санітарного стану міста», та з метою наведення належного санітарного стану в місті і забезпечення санітарного-екологічного благополуччя мешканців, комунальними підприємствами Овруцької міської ради проведено значний обсяг робіт, зокрема:

 - КП «Водоканал» проведено часткове очищення каналу біля залізничного моста по вулиці М.Ващука, а саме, очищено ділянку від мосту до перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Миколи Ващука, частково прочищено та відкрито трубу ливневої каналізаційної мережі від перехрестя вулиць Тараса Шевченка та Миколи Ващука до будинку №3 по вулиці М.Ващука; щодо облаштування бюветів питної води, то станом на 16.06.2017 року проведені роботи по монтажу насосів, змонтовано 7 насосів за адресами: провулок Стадіонний 4а; вулиця Ващука 3а; Танкистів 25, Київська 70б, Тараса Шевченка 42б, Тараса Шевченка 24 а, Героїв Майдану 25б, залишилось змонтувати три насоси за наступними адресами: вулиця Набережна 12б, Богдана Хмельницького 34д, Древлянська 4а, монтаж насосів буде проведено після попередньої промивки бюветів, на сьогоднішній день проведено промивку бювету по вулиці Б.Хмельницького 34д, виконано роботи з благоустрою бюветів за наступними адресами: Ващука 3а, Т.Шевченка 42б, Героїв Майдану 25б. Підготовлено площадки для проведення благоустрою, та встановлено альтанки по вулиці Київській 70б, провулку Стадіонному 4а; 01.06.2017 року проведено обстеження та інвентаризацію теплових камер, комісійно виявлено 32 камери, з них 10 камер є неліквідними, і демонтаж таких камер проводити недоцільно. Станом на 16.06.2017 року проведено демонтаж 7 камер за наступними адресами: вулиця Київська-2шт., Богдана Хмельницького 54 - 1 шт., Відродження - 2 шт., Прикордонна – 2 шт. Решту, 15 камер планується демонтувати найближчим часом; проведено роботи по відведенню вод по вулиці Набережній, також прочищено ливнеприймальники по вулицях Київській і Набережній;

 - КП «Гарне місто» виконуються роботи з покращення благоустрою прибудинкових територій шляхом впорядкування клумб та висадки квіткових насаджень та догляду саджанців дерев висаджених восени; проводиться скошування трави на зелених зонах прибудинкових територіях нашого міста. На даний час викошено приблизно 70% прибудинкової території нашого міста (по вул. Київській 10,12, 62, 64 66, 68, 70, 70а, 72 І.Франка 4, пров. Стадіонний 1,2, 3,5, С.Бандери 9, 21,23, Т.Шевченка 30/23, 42, 44, 48, 64, 71, 80, 84/2, 88, 98/11, 126, Героїв Майдану 21, 23, 25, 27, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, Відродження 27, 29, 31, 33, М.Ващука 3, 5, 5/1, Б. Хмельницького 11, 26, 26А, 28,30,30А, Базарна 10/9, Ю. Немирича 2А). Надалі роботи по викошуванню прибудинкових територій будуть виконуватись протягом всього сезону; ведуться роботи по відсипанню відсівом проїзної частини прибудинкової території де раніше було підсипано щебеневою суміщю. Частково, де потрібно проводиться грейдерування проїзної частини прибудинкової території екскаватором для запобігання ямковості; проводяться роботи по встановленню утеплених металевих дверей з кодовим замком за дольовою участю населення 50% від вартості дверей. Майже в повному обсязі виконаний ремонт лавок та столів на прибудинкових територіях; проводиться поточний ремонт водопровідно-каналізаційних внутрішньо будинкових мереж, ремонти димарів, дахів та інших запланованих робіт; активно проводяться роботи по прибиранню зеленої зони прибудинкових територій після зкошування трави;

 - КП «Овруч» проведено інвентаризацію майданчиків для збору твердих побутових відходів для встановлення необхідної кількості матеріалів по їх облаштуванню, встановлено 20 сміттєвих урн у парках, скверах та по вулицям міста, проведено роботу по скошуванню трави на газонах, у парках та скверах міста, а саме по вул. Т.Шевченка, Героїв Майдану, Б.Хмельницького, Київській, С.Бандери, біля пам’ятників Св.Макарію, Т.Шевченку, Князя Олега, парку Партизанської слави, Парку «Пам’яті», Центральний парк; проведено роботи з впорядкування клумб міста, висаджено близько 7 тисяч саджанців розсади, робітниками зеленого господарства ведеться постійний догляд за клумбами міста їх прополюванням та поливом, регулярно проводяться роботи з поточного ремонту вуличного освітлення, проводяться роботи з поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям, проведено роботи з корчування пнів по вул. М.Ващука, встановлено освітлення турнікетів по обмеженню висоти, проведено суботник по прочистці дороги в обхід механічних майстерень ПЧ-11, відповідно до п.2 ч.2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію першого заступника міського голови Дяченка А.М. про хід виконання заходів з поліпшення санітарного стану та благоустрою міста Овруч, затверджених рішеннями виконкому міської ради від 25.05.2017 року №75 взяти до відома.

2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради №75 від 25.05.2017 року «Про підсумки проведення весняного місячника з благоустрою та заходи з поліпшення санітарного стану міста».

3. Овруцькому відділенню поліції Коростенського відділу поліції ГУ НП України під час проведення патрулювання по місту здійснювати контроль за дотриманням правопорядку та правил благоустрою у Центральному парку, парку Пам’яті, парку Партизанської слави, біля пам’ятника Св. Макарію, спортшколи, центрального стадіону, скверу Князя Олега, Рубежу мужності.

4. Інспекції по контролю за дотриманням правил благоустрою території м.Овруч щонеділі у санітарний день-четвер, здійснювати обстеження міста та вживати заходи адміністративного впливу до порушників правил благоустрою.

5. Виконкому міської ради звернутися до ТОВ «ТехноБудЦентр» з проханням провести поточний ремонт проїжджих частин вулиць Гетьмана Виговського, Білоруської, Енергетиків, Танкистів, Древлянської, І.Богуна, І.Франка, Відродження, Князя Олега, С.Бандери, Базарної,Київської методом пневмонабризку суміші емульсії і кам'яної крихти або, як його ще називають, струменево-ін'єкційним методом, без попередньої підготовки. Орієнтовна площа, що потребує ремонту становить близько 4000 м2.

6. Комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради:

6.1.Здійснити прибирання грунту та відсіву вздовж бордюр по вул.Київській, Героїв Майдану, Гетьмана Виговського, Богдана Хмельницького, Відродження, Івана Франка, Князя Олега, М.Ващука, Горького, площі Свободи, площі Соборній, площі Привокзальній.

6.2.Своєчасно проводити скошування трави на газонах у парках, скверах міста, забезпечувати своєчасний полив квітників.

6.3.Вчасно здійснювати вивіз сміття з контейнерних майданчиків для сміття, не допускати його накопичення.

6.4.Постійно підтримувати парки, сквери, тротуари міста у належному санітарному стані здійснювати прибирання сухої трави та сміття у парках та скверах міста.

6.5. Здійснити монтаж обмежувачів висоти по вулицях  Білоруській, Металістів, проїзд від вул. Героїв Майдану до вул. Прикордонна (буд.№102).

6.6. Привести до належного естетичного стану опор електромереж вуличного освітлення по всіх вулицях міста.

6.7.Спільно з КП «Гарне місто» обстежити тротуар по вул.Б.Хмельницького від буд.№26 до «Цукерні», прибрати попри бордюр сміття та щебінь.

6.7.Здійснити спільно з ФОП Кушнерчук Н.І. обстеження вулиць Грушевського, Л.Толстого,Тараса Бульби-Боровця, О.Довженка, П.Ковжуна, Молодіжна, Західна, Космонавтів, Миру, Північна, Генерала Кульчицького, Новогачищанська, Зелена, Тургенева, Озерна, 8 Березня, Мічуріна, Шкільна, Свердлова, Братська, Святої Покрови. Миротворців, В.Богораза, пров.Стадіонний, Садовий та інші в разі необхідності підсипати та прогрейдувати.

6.8. Облаштувати майданчики для збору твердих побутових відходів по вул. Князя Володимира, вул.І.Богуна – 2 шт, вул.Озерній (біля тваринного ринку).

6.9. Провести належну роботу по укладанню договорів з приватними підприємцями на вивіз ТПВ. На чергове засідання виконкому запросити приватних підприємців, які не укладають вказані договори.

7. Комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради:

7.1. Провести обкошування трави у житловому фонді міста до 15.07.2017 року.

7.2.Завершити роботи по ремонту дитячих майданчиків та підвезення піску.

7.3.Завершити роботи по встановленню вхідних металевих дверей по багатоповерховим будинкам;

7.4.Облаштувати стоянки для автотранспорту по вул.Б.Хмельницького, 26, М.Ващука, 3, 5.

7.5.З метою відводу дощових вод від будинку 76 по вул.Київській встановити борти з сторони вул.Героїв Майдану.

7.6.Заключити договір з ТОВ «Райагропроменерго» на встановлення реле часу та

автоматичних вимикачів у багатоповерхових будинках де відсутні комутаційні прилади.

8. Комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради:

8.1.Провести роботи по прочистці ливнеприймальників по вул. Відродження, І.Богуна, Т.Шевченка, Б.Хмельницького, Київській, на площі Вокзальна.

8.2. Відремонтувати парапет біля Овруцької міської ради та встановити флагштоки.

8.3. В термін до 01.09.2017року провести капітальний ремонт 6 колодязів питної води по вул.Західній, П.Ковжуна, Озерній, Ручейній (2 шт), І.Гонти.

8.4. Здійснити монтаж обмежувачів висоти по вул. Б.Хмельницького.

8.5. Встановити сходовий марш по вул. Ручейна – Кизили.

8.6.Замінити проламану водовідвідну трубу по вул. Ю.Тютюнника.

9.Начальнику Автоснанції Гусаревич М.С., начальнику залізничної станції «Овруч» Коневській Н.Г., ФОП Можарівській М.І., ФОП Кушнерчук Л.В., голові правління райспоживспілки Василенко М.В. провести благоустрій прилеглої території, а саме вимостити тротуарною плиткою територію перед своїми закладами:

9.1. У зв’язку із реконструкцією Привокзальної площі Виконкому міської ради звернутися з листами до ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Житомиравтотранс» щодо виділення коштів на благоустрій прилеглої території та на реконструкцію вказаної площі.

10. Овруцькому МКК облаштувати тротуар вздовж паркану підприємства від вул.Героїв Майдану до вул.Залізничної.

11. ФОП Сарнавській Л.Я., ФОП Мартинюк В.П., ФОП Невмержицькій Г.М. вимостити тротуарною плиткою тротуар та прилеглу територію по вул. Героїв Майдану перед своїми закладами.

12. Начальнику відділу регулювання земельних відносин Жуку С.П. звернутися з листом до Овруцького РЕМу стосовно влаштування огорожі навколо трансформаторних підстанцій.

13. Опрацювати питання облаштування дитячого ігрового майданчика в центральному парку міста штучним покриттям.

14. Здійснити скошування трави та видалення чагарників по вул. Т.Шевченка:

14.1. КП «Овруч» (Дубу А.І.) - ліва сторона дороги від знака на в’їзді у місто до водоканалу;

14.2. ТОВ «ВЕЛТАЙМ» (Озоліній І.Ф.)- права сторона від АЗС до автобусної зупинки.

15. Начальнику юридичного відділу Муліванцеву О.В. закріпити територію скверу Князя Олега за приватними підприємцями – власниками магазинів по вул. Гетьмана Виговського, розробивши відповідні ситуаційні схеми.

16. Виконавцям робіт щоденно інформувати про хід виконання даного рішення та прозвітувати про виконані роботи в термін до 20.07.2017 р.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М.

Міський голова І.Я. Коруд

Перший заступник міського голови А.М. Дяченко

Керуюча справами М.І. Савченко

 Начальник юридичного відділу О.В. Муліванцев