У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

- від   20.07.2017 року              №  127

Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста Овруч

На виконання рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради № 103 від 22.06.2017 року «Про виконання у місці заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану міста Овруч», та з метою наведення належного санітарного стану в місті і забезпечення санітарного-екологічного благополуччя мешканців, комунальними підприємствами Овруцької міської ради проведено значний обсяг робіт, зокрема:

- КП «Овруч» відділом «Саночистки» виконувалися роботи з навантаження, вивезення сміття, гілок, коренів дерев з вулиці Т.Шевченка, 48, 71, 84, 102, Героїв Майдану, 11, 27, 60, Героїв Майдану (спортивний майданчик), Київській, Б.Хмельницького, 11, 26, 70, І.Богуна, 20, 65, 73, Білоруська, 1, М. Ващука, 3, 5, Князя Володимира, С.Бандери, Мічуріна, парк Пам’яті, вокзальна площа, пров. Стадіонний, 3, вздовж дороги на сміттєзвалище, І.Франка. Всого зібрано та вивезено сміття, гілок, коренів дерев – 340 м3. Прибрано та вивезено 734 м3 сміття з вулиць міста згідно схеми – маршруту (додаток №5 до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області від 24.02.2017р. № 19). Прибрано та  вивезено 1339,68 м3 сміття з вулиць міста від приватного сектору згідно схеми – маршруту (додаток №4, №6 до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області від 24.02.2017 р. №19). Здійснено підмітання механічною щіткою вул. Т.Шевченка, Героїв Майдану, Київській, Гетьмана Виговського, І.Франка. Навантаження ґрунту, відсіву, асфальтних відходів та розпланування на поверхні грунту по вул. Б.Хмельницького, Героїв Майдану, Київській, Гетьмана Виговського, Ручейній, Героїв Майдану (спортивний майданчик). Навантаження, перевезення ґрунту, щебеню, відсіву, асфальтних відходів, сміття по вул. Героїв Майдану, І.Богуна, Набережній, Ручейній, Т.Шевченка. вокзальній площі, дороги на сміттєзвалище. Здійснено перевезення та встановлення 20 урн для сміття та 12 лавок для відпочинку по вулицях міста. Провдено роботи по скошуванню та прибиранню територій від трави, бур'янів, підстриганню дикорослих кущів, обрізанню обмолоді на стовбурах дерев, по вулиці Т.Шевченка, площі Соборній, парку Пам'яті, сквері Авіаторам, Героїв Майдану, парку Партизанської слави, М.Ващука, Б.Хмельницького, Київській, І.Франка, сквері Рубіж Мужності, Древлянській, вул. Житомирській, Нагорянській, Б.Хмельницького 70, І.Богуна 20, 65, Героїв Майдану 60, Т.Шевченка 71, М.Ващука 3, 5, сквері Князя Олега, парку Пам'яті, біля скверу Т.Г.Шевченка, вул. Т.Шевченка 30, 88, вул. Б.Хмельницького, 96-28, Героїв Майдану 50, Героїв Майдану, (вокзальна площа), С.Бандери, від вул. Соборної до в’їзду в місто, Т.Шевченка 40, 44, 46, біля пам’ятника загиблим міліціонерам, Т.Шевченка 102, сквері Макарія Овруцького, Князя Володимира, біля РДА, в центральному парку, вул. Т.Шевченка 64, 88, в’їзд в місто від р. Норинь, Набережній, в’їзд в місто зі сторони с. Словечно. Проведено хімічну обробку бур’янів гербіцидом на площі Соборній, в сквері Т.Шевченка, центральному парку, біля пам’ятника Я.Н.Рєпкіна, по вул. Київській, на спортивному майданчику по вул. Героїв Майдану, в парку Партизанської слави. Підвезення води для поливання квітів на клумбах по вулицях міста. Прибирання території міста закріпленої за двірниками згідно схеми (додаток №3 до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області від 24.02.2017р. № 19). Всього виконано робіт відділом «Саночистки» на загальну суму – 192432,36 грн.. Робітниками відділу зеленого господарства проводились роботи з підсаджування однолітніх квітів на клумбах (сальвії, петунії, газанії, львиного зеву, айстрів, фіолетової сальвії, агератуму, лілії кримської) по місту Овруч, а саме: сквер Князя Олега, перехрестя вул. І.Богуна та Гетьмана Виговського, магазин «Комора», центральний парк міста, біля пам'ятника Я.Н. Репкіна, центральні клумби міста (будинок культури), парк Пам'яті (гірка) – всього підсаджено  1315 шт. розсади. Підсаджено 10 шт. самшиту по вул. Т.Шевченка (Герб). Здійснено підсадження чорнобривців та петуній в центральному парку міста Овруч – 19 м2. Проведено роботи з поливання клумб по місту Овруч а саме: пам'ятний знак м. Овруч (в'їзд в місто), пам'ятник Святого Макарія, площа Соборна (пам'ятник Вічний вогонь), сквер Т.Шевченка, центральні клумби міста (будинок культури), міська рада, магазин «Комора», пам'ятник Міліції, банківська гора (герб), сквер Т.Шевченка, готель, центральний парк, пам’ятник Я.Н.Рєпкіна, сквер Князя Олега, будинок культури, , вокзал) – 1797,90 м2. Здійснено прополювання та рихлення клумб по місту Овруч: залізничний вокзал, пам'ятник Святого Макарія, рубіж мужності, центральні клумби міста, міська рада, парк Пам'яті, пам'ятник Авіаторам, РАЦС, будинок культури, РДА, в’їзд в місто, вул. Василівська (пам’ятник євреям), вул. Т.Шевченка (Герб), сквер Т.Шевченка, парк Пам’яті, готель,  площа Соборна (пам'ятник Вічний вогонь), пам’ятник міліції, магазин «Комора» - 1127,82 м2. Підкормка прополювання та рихлення клумб по місту: готель, пам’ятник Я.Н.Рєпкіна, магазин «Комора», пам’ятник Міліції, в’їзд в місто, вул. Т.Шевченка (Герб), центральні клумби міста, РДА, вокзал, пам'ятник Авіаторам, вази біля танку, пам’ятник Олегу, на перехресті вул.. Гетьмана Виговського та І.Богуна, парк Пам'яті, Рубіж Мужності, міська рада – 880,05 м2. Обрізання китель чистецю біля РДА. Підсипання землі в лунки біля дерев (біля будинку культури). Виготовлення однієї корзини до Дня Конституції України. Всього виконано робіт відділом «Зелене господарство» на загальну суму – 13663,95 грн..

Робітниками відділу з обслуговування об’єктів вуличного освітлення було замінено лампи на світлодіодні LED – 10 Вт. по вулиці Миру, 3, Північній, Космонавтів, 3, Генерала Кульчицького, Тараса Бульби-Боровця, Замковій, 4, Т.Шевченка, 48, Нагорянській, 48, Новикова, 5, П.Ковжуна, О.Гончара, І.Сірка, в центральному парку, на перехресті вул. Т.Шевченка – Гетьмана Виговського, Т.Шевченка 98/11, всього замінено в кількості 16 шт. Встановлено реле часу на обмежувачі висоти по вул. Т.Шевченка 92 в кількості 1 шт. Закріплено кабелі затискачем анкерним по вул. Р.Шухевича в кількості 4 шт. Замінено затискачі анкерні по вул. Т.Шевченка, пров. Житомирському, пров. Стадіонному, вул. Житомирській  в кількості 17 шт. Прокладено трубу під кабель в сквері на привокзальній площі – 150 м. Прокладено кабель АВВГ 2х2,6 в сквері на привокзалній площі для підключення ліхтарів – 130 м. Здійснено заміну ланцюгів на балках обмежувачів висоти по вул. Т.Шевченка біля будинків 4, 92 – 20,5 м. Встановлено прожектори 30 Вт. по вул. Т.Шевченка (біля моста).  Здійснено заходи по натягуванню канату ОЦ ISO 2408 DIN 3060 6,0 мм по вул. Білоруській на обмежувачі висоти – 23 м. Всього спожито електричної енергії за червень місяць 4432 кВт. на суму – 11284,74 грн. Всього виконано робіт відділом з обслуговування вуличного освітлення на загальну суму – 46915 грн. Всього виконано робіт відділами підприємства на загальну суму – 253011,31 грн.

КП «Гарне місто» були здійсненні заходи по встановленню та пофарбуванню дитячих пісочниць по вул. Б.Хмельницького, 41а, 67. Підсипано пісковою сумішшю в дитячі пісочниці по вул. Б.Хмельницького, 41, 54, І.Богуна, 67, 73, Київська, 72. Відремонтовано стійки для сушіння білизни біля будинку 11 по вул. Б.Хмельницького та будинку 84/2 по вул. Т.Шевченка. Здійснено прочистку 1 колодязя і 3 ливневоприймачів липневої каналізації біля будинку 30а по вулиці Б.Хмельницького та 4 колодязів липневої каналізації біля будинку 48а по вул. Героїв Майдану. Відремонтовано ливневу каналізацію по вул. Київській, 76, 78а, Б.Хмельницького, 41, Героїв Майдану 25а, 48а, Т.Шевченка, 48. Встановлено кронштейни для дворового освітлення біля будинку 65, 67, 69, 71, 73 по вул. І.Богуна. Проведені роботи по демонтуванню паркану для майбутньої автостоянки біля будинку 32 по вул. Б.Хмельницького та пошкодженого паркану навпроти дитячого майданчика біля будинку 41а по вул. Б.Хмельницького. Прибрано обрізане гілля біля будинку 5 по вул. М.Ващука. Працівниками підприємства було скошено траву по вул. Б.Хмельницького, 11, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 80, 82, 86, 88, Ю.Немирича, 2а, Героїв Майдану, 55, 64, І.Богуна, 33, 35, 39, 41, 52, 65, 67, 69, 71, 73, Київській, 70, 76, 78, 78а, Древлянська, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Металістів, 5, Білоруська, 1, 3, 7, 13, пров. Стадіонний, 1, 2, 3, 4, 5. Встановлено бордюри біля будинків Героїв Майдану, 21, 23, Київська, 76, 78а. Побудовано автомобільну площадку біля будинку по вул. Київська, 76 та відновлено автостоянку по вул. Б.Хмельницького, 26а. Завершено ремонтні роботи на військовому кладовищі по вул. Танкістів. Також двірниками комунального підприємства постійно проводяться прибирання території міста.

КП «Водоканал» виконано поточний ремонт водопровідних мереж із заміною металевих труб на пластикові по вулицях міста: Степана Бандери, Танкистів, Київській, Т.Шевченка, Новікова, протяжністю  330 м.п. на суму 44904,95 грн. Проведено поточний ремонт артезіанських свердловин №16, 18 ВНС №1 із заміною насосного обладнання на водопровідній мережі протяжністю 215 м.п., на суму 57969,5 грн. Виконано поточний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Залізничній протяжністю 30  м.п., на суму 17470,90 грн. Здйснено гідродинамічне очищення самопливної каналізаційної мережі по вулицях міста: 4-ої Гвардійської повітряної дивізії, провулку Стадіонному та прибудинкових  каналізаційних мереж по вулиці Ю.Немирича, 2а, Древлянській 2, Тараса Шевченка 42, Київській 70а, Б.Хмельницького 54, протяжністю 1 км. 867 м на суму 150272, 12 грн.

Відповідно до п.2 ч.2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію т.в.о. першого заступника міського голови Чичирка М.В. про хід виконання заходів з поліпшення санітарного стану та благоустрою міста Овруч, взяти до відома.

2. Виконкому міської ради звернутися:

2.1 До директора Овруцького РЕМ Возняка І.І. щодо відновлення асфальтобетонного покриття на тротуарах та дорогах м. Овруч, які були зруйновані під час проведення земляних робіт та здійснювати своєчасне прибирання гілок після обрізки дерев навколо ліній електромереж. Зобов’язати Овруцький РЕМ усі земляні роботи проводити за наявності дозволу виконкому міської ради.

2.2 До керівників готелю «Гостинний двір», магазинів «Київський універсам», «Візит», «Свіже м'ясо», «Людмила», «Каштан», «Автозапчастини» (вул. Героїв Майдану), АЗС (вул. Героїв Майдану), кафе «Наталі», ТОВ «Овруцький молочноконсервний комбінат», ТОВ «Овручліспром», Овруцької ЦРЛ щодо своєчасного скошування трави на прилеглій території згідно закріпленої ситуаційної схеми.

3. Комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради:

3.1. Здійснити заходи по встановленню урн біля зупинки при в’їзді в місто зі сторони м. Коростень, а також по вул. Т.Шевченка, в центральному парку, парку Пам’яті.

3.2. Закінчити облаштування стоянки для автотранспорту по вул. Б.Хмельницького, 26, а саме покорчувати пні, здійснити підсипку стоянки та забезпечити заїзд до неї.

3.3. Продовжувати своєчасне скошування трави у парках, скверах та по вулицях міста.

3.4. Здійснювати прибирання території біля громадського туалету, що розташований біля Овруцької міжрайонної прокуратури.

3.5. Здійснити скошування трави та видалення чагарників по вул. Т.Шевченка (в’їзд в місто зі сторони с. Виступовичі), вул. М.Ващука (від ж/д переїзду до вул. Т.Шевченка).

4. Комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради:

4.1. До 10.08.2017 року здійснити прибирання всіх прибудинкових територій.

4.2. Забезпечити виконання Програми щодо здійсненя заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016 – 2018 роки затвердженої рішенням сьомої сесії міської ради VII скликання №150.

4.3. Здійснити прибирання територій по вул. Металістів та М.Ващука (стоянка для автотранспорту).

5. Комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради:

5.1.Провести роботи по прочистці та облаштуванню ливнеприймальників по вул. Шолом Алейхема, вул. Т.Шевченка (ліва сторона в районні лікарні).

5.2. У зв’язку із несправністю колектора по вул. Б.Хмельницького (круговий рух), здійснити заходи по демонтуванню плит та усунути несправності на стиках колектора і вирівнюванню плит до 26.07.2017 року.

6. Директорам комунальних підприємств Овруцької міської ради інформувати директора Овруцького музею Чіпака Я.М. перед початком земельних робіт в історичній частині міста обмеженою вул. Князя Олега та Гетьмана Виговського та мікрорайоном Кизіли.

7. ФОП Мальцевій Н.П. завершити облаштування автобусної зупинки та пішохідної доріжки від АЗС «Манго» до повороту вул. Перемоги (с. Підруддя), з метою виконання рішення сесії міської ради від 31.01.17 р. №702.

8. Овруцькому відділенню поліції Коростенського відділу поліції ГУ НП України під час проведення  патрулювання по місту здійснювати контроль за дотриманням правопорядку та правил благоустрою у Центральному парку, парку Пам’яті, парку Партизанської слави, біля пам’ятника Св. Макарію, спортшколи, центрального стадіону, скверу  Князя Олега, Рубежу мужності.

9. Інспекції по контролю за дотриманням правил благоустрою території м. Овруч щотижня у санітарний день-четвер, здійснювати обстеження міста та вживати заходи адміністративного впливу до порушників правил благоустрою.

10. Керівникам комунальних підприємств Овруцької міської ради та установам різних форми власності забезпечити виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради № 103 від 22.06.2017 року «Про виконання у місці заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану міста Овруч»:

10.1. КП «Гарне місто» пунктів 7.3, 7.4;

10.2. КП «Водоканал» пунктів 8.2, 8.3, 8.5, 8.6;

10.3 Овруцькому МКК пункту 10.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. першого заступника міського голови Чичирка М.В.

Міський голова							              	   	І.Я. Коруд

Секретар міської ради								М.В. Чичирко

Керуюча справами								М.І. Савченко

Провідний спеціаліст			                                             	Д.В. Огородов

Провідний спеціаліст		В.С. Горченко