У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від 23.11.2017 року   № 2

Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста Овруч

Заслухавши та обговоривши інформацію директорів комунальних підприємств про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста Овруч.

Відповідно до п. 2 ч. 2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію заступника міського голови з питань благоустрою та житлово - комунального господарства Латаша О.А. про хід виконання заходів з поліпшення санітарного стану та благоустрою міста Овруч, взяти до відома.

2. Комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради:

2.1. Здійснити заходи по підрізанню та видаленню дерев згідно додатку №1.

2.2. Забезпечити прибирання вулиць, парків, скверів міста від опалого листя.

2.3. Забезпечити санітарний стан на кладовищах та здійснювати реєстрацією поховань;

2.4. Здійснити часткове підсипання доріг з грунтовим покриттям в районі «Кизіли» після грейдерування;

2.5 Завершити роботи по відсипанню проїзду від вул. Соборної до вул. Ручейної.

2.6. Забезпечити упорядження та утримання в належному стані меморіальних комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок на честь захисників України, а також місць поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції.

2.7. Здійснити обрізання гілок з дерев, що нависли над дорогою Овруч – Словечне.

3. Комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради:

3.1. Забезпечити виконання Програми щодо здійснення заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016 – 2018 роки затвердженої рішенням сьомої сесії міської ради VII скликання № 150, постійно проводити роботу по відлову та стерилізації безпритульних собак;

3.2. Вивчити питання введення в штати підприємства посаду, яка буде здійснювати заходи по відлову тварин.

3.3. Забезпечити належне освітлення прибудинкової території по вул. Б.Хмельницького, 57, Гетьмана Виговського ,68, Металістів, 5, Героїв Майдану, 27, М.Ващука, 3, 5;

3.4. До 10.12.2017 року завершити облаштування автостоянки по вул. Київській, 70, 72, М.Ващука, 3, Б.Хмельницького,32.

3.5. До 01.12.2017 року завершити вивіз листя з прибудинкових територій;

3.6. Провести обстеження прибудинкових територій на предмет аварійних дерев та негайно приступити до їх видалення (район маг. «Електрон», район Черемушки, вул. Київська, Древлянська);

4. Комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради:

4.1. Прийняти на баланс для подальшого належного обслуговування гідротехнічні споруди по вул. Ручейна, Карпинського, Ш.Алейхема, Озерна;

4.2. Відновити водовідведення по вул. О.Ольжича та Ю.Тютюника (встановити лотки);

4.3. Відремонтувати сходи, які розташовані з вул. С.Бендери до вул. К.Олега;

4.4. Облаштувати ливнеприймачі по вул. Залізнична, Саперна;

4.5. Прискорити роботу по реконструкції центрального парку.

5. Т.в.о старости Зарічанського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:

* 1. Закінчити водовідведення поверхневих вод від підтоплення будинків по вул. Заводській та Центральна в с. Заріччя;
  2. Організовувати підсипку ямок по вул. Залізнична, Миру в с. Острів;
  3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу;
  4. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення в с. Заріччя та Острів;
  5. Здійснити заміну огорожі біля ФАП села Заріччя, ФАП с. Острів та адмінприміщення сільської ради;

1. Т.в.о. старости Шоломківського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Здійснити ремонт огорожі кладовища та очищення від дикорослих дерев в с. Шоломки та Довгиничі;
   2. Здійснити ремонт вуличного освітлення в с. Шоломки, Збраньки, Слобода – Шоломківська;
   3. Організовувати підсипку ямок по вул. Шкільна, Перемоги, Озерна, Сонячна, Спортивна, Південна, Залізнична, пров. Мирний, пров. Гагаріна, пров. Північний в с. Шоломки, по вул. Хоторянська, пров. Сонячний, пров. Квітневий, пров. Набережний в с. Збраньки, дороги в с. Довгиничі, та по вул. Хуторянська, Сонячна, Молодіжна, Заводська в с. Слобода-Шоломківська;
2. Т.в.о. старости Піщаницького старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Організовувати підсипку ямок в с. Піщаниця, с. Поліське, с. Павловичі, с. Мишковичі, с. Клинець, с. Мочульна;
   2. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення в с. Павловичі, с. Мишковичі, с. Клинець, с. Мочульня;
   3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
3. Т.в.о. старости Великочернігвського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Організовувати підсипку ямок по вулицях комунальної власності;
   2. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення в населених пунктах старостинського округу;
   3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
4. Т.в.о. старости Бондарівського старостистинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Організовувати підсипку ямок по селах, що належать до Бондарівського старостинського округу;
   2. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення населених пунктів Бондарівського старостинського округу;
   3. Спільно з Овруцьким щебзаводом відновити міст в селі Красносілка через озеро «Зимник»;
   4. Здійснити ліквідацію сміттєзвалищь та вивчити питання по утилізації відходів;
   5. Впорядкувати сільські кладовища;
   6. Впорядкувати обеліску загиблим воїнам – односельцям (фарбування та побілка);
   7. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
5. Т.в.о. старости Підрудянського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення населених пунктів;
   2. Організовувати підсипку ямок по всіх населених пунктах Підрудянського старостинського округу;
   3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
6. Т.в.о. старости Невгодівського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Здійснити видалення аварійних дерев на кладовищі;
   2. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу;
   3. Організовувати підсипку ямок по дорогах в с. Невгоди та Веселівка;
   4. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення населених пунктів.
7. Т.в.о. старости Черепинського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення в с. Заськи, Лукішки, Коренівка, Черепинки;
   2. Організовувати підсипку ямок по с. Заськи, Лукішки, Коренівка, Черепин, Черепинки;
   3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу;
   4. Вжити заходи по вивезенню сміття в с. Заськи на території бувшого колгоспу.
   5. Облаштувати перехід в с. Заськи через рів (вирізати кущі, аварійні дерева, встановити поручень та здійснити водовідведення, відсипати відсівом);
8. Т.в.о. старости Кирданівського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Провести грейдерування та висипати вулиці відсівом в с. Кирдани, Корчівка;
   2. Провести благоустрій кладовищ (зрізати аварійні дерева, розширення території кладовища, прибирання сміття, завершити огорожу);
   3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу;
   4. Упорядкувати сміттєзвалище в урочищі «Козакова гора» в с. Кирдани;
   5. Провести ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в с. Кирдани та вивчити питання щодо регулярного вивезення сміття в с. Кирдани, Корчівка;
   6. Встановити навіси та лавки на автобусних зупинках біля Кирданівського ДНЗ та в с. Корчівка;
   7. Упорядкувати стадіон в с. Кирдани;
   8. Встановити огорожу на ігровому майданчику в с. Корчівка;
   9. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення.
9. Т.в.о. старости Покалівського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
   1. Впорядкування кладовищ в с. Покалів, Полохачів, Дівошин, Коптівщина, Гаєвичі;
   2. Організовувати підсипку ямок в с. Покалів, Полохачів, Скребеличі, Коптівщина, Гаєвичі, Барвінкове, Дівошин;
   3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу;
   4. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення по населених пунктах.
10. Т.в.о. старости Великохайчанського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
    1. Організовувати підсипку ямок в с. В.Хайча, М.Хайча, В.Кобилин та М.Кобилин;
    2. Опрацювати питання підведення світла в клуб с. В.Кобилин;
    3. Провести благоустрій кладовищ (зрізати аварійні дерева, прибирання сміття).
    4. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
    5. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення по населених пунктах.
11. Т.в.о. старости Норинського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
    1. Прибрати несанкціонованого сміттєзвалища за клубом;
    2. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
    3. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення по населених пунктах;
    4. Організовувати підсипку ямок в с. Норинськ;
12. Т.в.о. старости Гошівського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
    1. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення по населених пунктах;
    2. Організовувати підсипку ямок в с. Гошів;
    3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
13. Т.в.о. старости Великофоснянського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
    1. Організовувати підсипку ямок в с. М.Фосня, В.Фосня;
    2. Вжити заходи з прибирання сміття по населених пунктах;
    3. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення по населених пунктах;
    4. Провести благоустрій кладовищ (зрізати аварійні дерева, прибирання сміття).
    5. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
14. Т.в.о. старости Хлуплянського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
    1. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення в с. Хлупляни, Нагоряни;
    2. Організовувати підсипку ямок в с. Хлупляни, Стугівщина, Нагоряни, Оленичі, Сирківщина, Теклівка;
    3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
15. Т.в.о. старости Раківщинського старостинського округу спільно з міською радою та комунальними підприємствами:
    1. Вивчити перспективу проектування (нового, модернізації) вуличного освітлення населених пунктів Раківщина та В.Мошки;
    2. Організовувати підсипку ямок в с. Раківщина, Гуничі, В.Мошки;
    3. Здійснити кронування дерев по центральних вулицях по всіх населених пунктах старостинського округу.
16. Т.в.о. старост спільно з комісією обстежити кожну дорогу, вулицю загального користування та комунальної власності в старостинському окрузі (комісію затверджено розпорядженням Овруцького міського голови від 20.11.2017 року № 210), спільно з населенням організувати роботу по підсипанню доріг в своїх старостинських округах.
17. Надати пропозиції по ремонту доріг. Зробити паспорт по кожній дорозі, вулиці (стан, покриття, протяжність, ширина, значення і т.д.).
18. Надати пропозиції по відновленню, встановленню, замевлення проектрої документації по вуличному освітленню. Розробити інформаційні довідки по вже існуючому вуличному освітленню (кількість світоточок, потужність ліхтарів, протяжність).
19. Т.в.о. старостам надати пропозиції по маршруту великовагового транспорту по вулицях населених пунктів.

24. Виконавчому комітету Овруцької міської ради замовити проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту вул. Набережної, вул. Тараса Бульби – Боровця.

25. Відділом муніципальної поліції щодня здійснювати обстеження міста та вживати заходи адміністративного впливу до порушників Правил благоустрою.

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства Латаша О.А. та відділу муніципальної поцілії виконкому Овруцької міської ради (Башинський В.І.).

Міський голова І.Я. Коруд