У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

# ***Р І Ш Е Н Н Я***

від 29.05.2018 року №

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі інформації директорів комунальних підприємств та структурних підрозділів Овруцької міської ради, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити План заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років у розрізі комунальних підприємств та структурних підрозділів Овруцької міської ради:

**1.1. План заходів КП «Водоканал» Овруцької міської ради:**

Завдання з підготовки об'єктів водопостачання:

* замінити та відремонтувати 370 м.п. мереж. Ремонт водопровідних мереж із заміною металевих вставок та труб на поліетиленові: район Гаптарів – вулиці: Танкістів, Павла Ковжуна, Рум'янцева, Довженка. район за залізною дорогою – вулиці: Івана Гонти, Івана Сірка, Січових Стрільців. Часткова заміна труб металевих на поліетиленові по вулицях: Київській. Набережній, провулку Житомирському, Нагорянській, Богдана Хмельницького, Енергетиків, Кульчицького, Північній, Металістів, Івана Котляревського, Героїв Майдану, Тараса Шевченка, Базарній;
* заміна вводів по вулицях: Тараса Шевченка 42, 80, 84/2, 88, 126, Київська 68, 70, 70 а, Богдана Хмельницького 84, 86, 30, 30 а, 41, 57, 60, 62, Героїв Майдану 48, 48а, 50а, 27, 25, 25а, 23, Гетьмана Виговського  59, Базарна 10/9, Івана Богуна 69;
* заміна засувок - 7 штук по вулицях: Тараса Шевченка, Героїв Майдану, Відродження;
* заміна пожежних гідрантів - 10 штук;
* ремонт свердловин №18, 16, 12, із заміною насосного обладнання на більш енергоефективніше;
* буріння нових свердловин – 2 шт.;
* підготувати до роботи, в зимових умовах, дві станції знезалізнення та в разі виділення коштів із державного бюджету, виконати реконструкцію, встановленням нового обладнання на більш ефективніше.
* підготувати всі приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період, заготовити необхідну кількість дров для опалення даних приміщень.

Завдання з підготовки каналізаційного господарства:

* замінити 105 м.п. каналізаційних мереж по вулицях: Героїв Майдану, Тараса Шевченка 80, від вулиці Тараса Шевченка до ліцею та від ліцею до вулиці Свободи;
* підготувати до роботи в зимових умовах 5 каналізаційних станцій, очисні споруди;
* виконати гідродинамічне очищення колектора від провулку Житомирського до вулиці Металістів – 2700 м.
* підготувати до експлуатації в зимових умовах приміщення заготовити необхідну кількість дров для опалення.

**1.2. План заходів КП «ГАРНЕ МІСТО» Овруцької міської ради:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Види робіт** | **Завдання** **з підготовки** |
| **1** | - частковий ремонт рубероїдної покрівлі  | Базарній 10/9, Б.Хмельницького 11, 28, Г.Виговського 68, Древлянська 4, Київська 70а, 78а, 80, С.Бандери 23, Т.Шевченка 80, Г.Майдану 48, 50, М.Ващука 3, 5. |
| **2** | - частковий ремонт азбестоцементної покрівлі  | Відродження 29, 31, Б.Хмельницького 54, 55, 57, 60, 62, 64, 68, 80, 82, 86, 88, І.Богуна 65, 67, 69, 71, 73, Героїв Пожежників 34, І.Франка 4, Т.Шевченка 71. |
| **3** | - ремонт (поточний ремонт) систем холодного водопостачання | Б.Хмельницького 32, Київська 12, 78, Г.Виговського 44, Г.Майдану 25а, 46, 48, М.Ващука 3, 5/1, І.Богуна 67, Т.Шевченка 126. |
| **4** | - ремонт електрощитових будинків  | Базарній 10/9 , Гетьмана Виговського 44, М.Ващука 3, 5, Київська 70, Т.Шевченка 42, 44, 126, Б.Хмельницького 11, 28, Київська 70, І.Богуна 69, 71, 73 С.Бандери 23. |
| **5** | - ремонт під’їздів |  Базарна 10/9 (1,2,3), Г. Майдану 21(2), 27(2), 50 (3) Т.Шевченка 71 (2 ), Київській 12(1), 70 (1), 70а (2), І.Богуна 73 (2), Древлянська 1 (1,2), 8 (1,2), Пров. Стадіонний 1(1), 3(1,2), Б.Хмельницького 41(1). |
| **6** | - ремонт, встановлення козирків | Стадіонний 1, 2, 3, 4, 5, Відродження 1, 27, 29, 31, 33, Київська 62, 64, 66, 68, Т.Шевченка 64, 80 І.Богуна 65,67, 69, 71, 73, Древлянська 6, 10, 12, Б.Хмельницького 41, 41а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, Г. Майдану 21, 25, 27, С.Бандери 23. |
| **7** | - ремонт, заміна дверей | Героїв Майдану 27, 46, 50, Відродження 17, 25 29, 33, С.Бандери 23, Київська 70, 32, М.Ващука 3, Т.Шевченка 44, 42. |

**1.3. План заходів КП «Відродження» Овруцької міської ради:**

Для стабільного та безперебійного водопостачання сільських населених пунктів в осінньо-зимовий період 2018-2019 років необхідно провести наступні заходи:

* будівництво павільйона на артсвердловині в с. Кирдани;
* встановлення станції знезалізнення в с. Дубовий Гай;
* поточний ремонт павільйону на артсвердловині в с. Невгоди;
* заміна металевих труб на поліетиленові (2 м.) на очисних спорудах в с. Невгоди;
* заміна електродвигуна на компресорі в с. Невгоди;
* встановлення павільйону на артсвердловині в с. В.Кобилин (перенесення павільйону з с.М.Хайча);
* будівництво павільйона на артсвердловині, встановлення насоса та підключення артсвердловини до електромережі в с. В.Кобилин;
* заміна 500 м. поліетиленової труби в с. М.Кобилин;
* заміна 500 м. поліетиленової труби по вул. Центральній в с. Збраньки;
* заміна 150 м. металевої труби на поліетиленову труби по вул.. Колгоспній в с. Збраньки;
* заміна насосу другого підйому в с. Черепин;
* заміна двох засувок біля башні в с.Черепин;
* заміна дверей в павільйоні на артсвердловині в с. Заськи;
* реконструкція павільйону на артсвердловині в с. Жолонь;
* будівництво павільйона на артсвердловині в с. Скребеличі;
* будівництво нової свердловини в с. Коптівщина.

**1.4. План заходів КП «ОВРУЧ» Овруцької міської ради:**

* Підготувати 100 одиниць інструментів (у т. ч. лопат для прибирання снігу).
* У 3-му кварталі поточного року заготовити - 150 т. соляної- піскосуміші для посипання доріг у зимовий період; щітку та зимову гуму на автотранспортний засіб МТЗ -320; гумові накладки на відвал – 2 шт.
* Підготувати автомобільну техніку та причепне до неї обладнання.
* Об’єкти комунального підприємства «Овруч» (гаражі) забезпечити паливом для роботи в осінньо-зимовий період.
* Проводити роботи по обстеженню стану та ремонту дорожнього покриття міста та ОТГ .

**1.5. План заходів Овруцькї ЦРЛ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Назва заходів | Термін виконан-ня | Виконавець  |
| 1 | Забезпечення постачання твердого палива (дров) у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів | П-Ш квартали  | Завгосп ЦРЛ, зав.котельнею ЦРЛ |
| 2 | Приведення систем зовнішнього електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | « - « | Завгосп ЦРЛ, електрик ЦРЛ |
| 3 | Своєчасне випробування та налагодження електроустановок у необхідних обсягах | « - « | « - « |
| 4 | Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики | « - « | « - « |
| 5 | Розроблення та введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності | « - « | « - « |
| 6 | Ремонт та промивання опалювальних систем | П-Ш квартали | Завгосп ЦРЛ |
| 7 | Розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення  | « - « | « - « |
| 8 | Перевірка засобів обліку електричної енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | П-Ш квартали | Електрик ЦРЛ |
| 9 | Проведення протиаварійних тренувань з відповідним персоналом | « - « | Інженер з ОП |
| 10 | Проведення теплоізоляції споруд, вікон, дверей в опалювальний сезон | П квартал | Завгосп ЦРЛ, керівники стр. підрозд.  |
| 11 | Проведення ремонту покрівель | П-Ш квартали | Завгосп ЦРЛ |
| 12 | Ремонт і заміна водопровідних та теплових мереж | « - « | « - « |
| 13 | Проведення поточного ремонту котелень ЦРЛ | П-Ш квартали | Зав.котельнею ЦРЛ  |
| 14 | Укладання та внесення змін до договорів на елекропостачання | По мірі необхід-ності  | Головний бухгалтер |
| 15 | Складання Актів аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання | По мірі необхід-ності | Завгосп |
| 16 | Проведення поточних ремонтів в структурних підрозділах ЦРЛ  | П-Ш квартали | Завгосп, керівники структ. підр. ЦРЛ  |
| 17 | Ремонт автотранспорту | червень-серпень | Механік ЦРЛ |
| 18 | Ремонт овочесховищ | червень-серпень | Завгосп ЦРЛ, зав.склад |
| 19 | Приведення у належний стан засобів пожежогасіння, проведення навчання протипожежних дружин | П-Ш квартали | Завгосп ЦРЛ, інженер з ОП |
| 20 | Розроблення заходів щодо скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів | травень-червень | Економіст ЦРЛ |
| 21 | Державна повірка манометрів, термометрів, сигналізатора газу «Лелека» | серпень-жовтень | Інженер-метролог |
| 22 | Ремонт та обслуговування водяних котлів, насосів, засувок  | Згідно плану робіт  | Зав.котельні |

**1.6. План заходів КНП «Овруцький ЦПМСД»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ зп** | **Зміст заходу** | **Строк виконання** |
| 1. | Забезпечити проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників установи і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установою, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат | Постійно |
| 2. | Забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорстокої економії коштів | Постійно |
| 3. | Продовжити впровадження енергозберігаючих заходів у структурних підрозділах з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом | Постійно |
| 4. | Здійснити ремонт і утеплення службових і побутових приміщень, систем опалення. Забезпечити зменшення витрат тепла приміщеннями, в тому числі ущільнення створів, тамбурів, налагодження вентиляції, оптимізацію освітлення, визначення та дотримання оптимальної температури у приміщеннях | до 01.09.2018р. |
| 5. | Енергозатратні обладнання та інженерні комунікації замінити на сучасні, прогресивні, енергозберігаючі | по мірі надходження коштів |
| 6. | Створити необхідні запаси палива, в тому числі резервного, для забезпечення роботи в осінньо-зимових умовах. | до 01.09. 2018 р. |
| 7. | Провести необхідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації об’єктів. | згідно графіку |
| 8. | Детально проаналізувати проблемні ситуації, які мали місце в минулому опалювальному сезоні та вжити заходів для запобігання їх повторенню. | до 01.09.2018 р. |
| 9. | Забезпечити переведення автомобільної техніки до експлуатації в осінньо-зимових умовах, замінити за необхідності мастила, колісну групу, технічні рідини. | до 01.09.2018 р. |
| 10. | Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | Постійно |
| 11. | Виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання  | до 01.09. 2018 р. |
| 12. | Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики | до 01.09. 2018 р. |
| 13. | Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією | Постійно |
| 14. | Забезпечити введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності. | Постійно |

**1.7. План заходів Відділу культури і спорту Овруцької міської ради:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Заходи** | **Термін** **виконання** |
| 1 | Утворити робочу групу з підготовки закладів культури і спорту Овруцької міської ради до роботи в осінньо – зимовий період 2018/19 року. | До 01.06.18р. |
| 2 | Передбачити кошти на закупівлю твердого та рідкого палива для забезпечення роботи котелень у наступному опалювальному сезоні. | До 01.09.18р. |
| 3 | Провести обстеження закладів культури і спорту, розробити комплекс заходів щодо підготовки роботи в осінньо – зимовий період 2018/19 року з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та забезпечити їх виконання. | До 01.06.18р. |
| 4 | Провести обстеження та за потребою ремонт опалювального твердопаливного котла Овруцького РБК. | До 01.06.18р. |
| 5 | Провести демонтаж аварійних димоходів Зарічанського СБК та Коптівщинського СК. | До 01.07.18р. |
| 6 | Провести навчання операторів котелень на відповідність допуску до роботи на газових та твердопаливних котельнях. | До 15.06.18р. |
| 7 | Забезпечити необхідні запаси паливних матеріалів для стабільної роботи закладів культури і спорту під час опалювального сезону. | За окремим графіком |
| 8 | Забезпечити економне споживання паливних матеріалів та енергоносіїв.  | Постійно |

**1.8. План заходів Відділу освіти Овруцької міської ради:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Заходи | Термінвиконання |
| 1 | Провести поточні ремонти в 17 навчальних закладах та 1 філії (покраска вікон, дверей, підлоги, стін, стель, меблів). | до 15.08.18 |
| 2 | Провести ремонти систем опалення, водопостачання, каналізації в 5 навчальних закладах  | до 15.08.18 |
| 3 | Замінити твердопаливний котел по Бондарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів | до 01.09.18 |
| 4. | Здійснити заміну котла в котельні Норинської ЗОШ І – ІІІ ступенів | до 01.08.18 |
| 5. | Забезпечити 17 навчальних закладів паливом відповідно до потреб | до 01.09.18 |
| 6. | Провести повірку та заміну лічильників електроенергії та газу. | до 01.09.18 |
| 7 | Провести роботи по поточному ремонту 18 котельних приміщень, обладнання, повірку вимірювальних приладів (термометри, манометри)  | до 01.09.18 |
| 8. | Провести реконструкцію 4 газових котелень Овруцьких ЗНЗ та ЦДЮТ | до 01.09.18 |
| 9. | Провести промивки 18 систем опалення, гідравлічне випробування теплових мереж, котлів зі складанням актів відповідно до «Правил експлуатації теплового господарства» | до 01.09.18 |
| 10. | Провести навчання операторів та кочегарів котелень з питань охорони праці та безпечної експлуатації котельного обладнання. | до 01.09.18 |
| 11. | Комісійно провести перевірку стану підготовки навчальних закладів району до нового навчального року, заслухати результати на нараді керівників. | до 23.08.18 |
| 12. | Комісійно провести перевірку стану підготовки котелень навчальних закладів району до нового опалювального сезону 2018-2019 років зі складанням Актів відповідно до «Правил експлуатації теплового господарства» | до 01.09.18 |
| 13. | Провести протиаварійні тренування з відповідальним технічним персоналом | до 01.09.18 |
| 14.  | Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики.  | до 01.09.18 |
| 15 | Здійснити заміну коректорів газу в ДНЗ | до 01.09.18 |

**1.9. В.о. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:**

- провести за необхідності поточний ремонт адмінбудівель;

- підготувати котельні адмінбудівель до нового опалювального сезону 2018-2019 років;

- забезпечити котельні твердим паливом.

2. Директору КП „Водоканал” Овруцької міської ради Латаш О.А., Директору КП „Гарне місто” Овруцької міської ради Грищенко П.А., Директору КП „Відродження” Овруцької міської ради Казмерчук Т.П., Директору КП „Овруч” Овруцької міської ради Сергійчук О.А., Головному лікарю Овруцької ЦРЛ Луцюк М.М., т.в.о.головного лікаря КНП«Овруцький ЦПМСД» Левківський С.О., начальнику відділу культури і спорту Овруцької міської ради Сергійчук М.М., т.в.о. начальника відділу освіти Овруцької міської ради Рожок І.А., в.о. старост Овруцької ОТГ забезпечити:

* своєчасне виконання заходів зазначених у п.1 даного рішення;
* надання щомісячної звітності до 1-го числа про виконання завдань з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років на адресу Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

3. Вищезазначені заходи виконати в термін до 01.09.2018 року.

4. В порядку контролю питання підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років розглянути на засіданні виконкому міської ради у вересні місяці поточного року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гришковця В.М. та т.в.о. начальника Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчиця О.П..

Міський голова І.Я. Коруд