У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від  07.09.2018 року      № 294

Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької ОТГ

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника міського голови Гришковця В.М. про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста Овруч та старостинських округах, відповідно до п. 2 ч. 2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію першого заступника міського голови Гришковця В.М. про хід виконання заходів з поліпшення санітарного стану та благоустрою міста Овруч та старостинських округів, взяти до відома.

**2. Комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради:**

2.1. Завершити роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт центрального парку в м. Овруч Житомирської області», а саме: ремонт та облаштування фонтану до 17.09.2018 року;

2.2. Здійснювати заходи щодо благоустрою на санітарній зоні навколо артезіанських свердловин.

2.3. Здійснити обстеження ливневої каналізації міста та усунути недоліки з метою підготовки до осіннього періоду до 01.10.2018 року.

2.4. Прочистити водовідвідний канал на території ПАТ «Реалбаза хлібопродуктів»;

2.5. Здійснити облаштування ливневої каналізації першочергово по вул. Овруцька, надалі вул. Вокзальна Б.Хмельницького.

2.6. Здійснити обкошування каналів по вул. Макарія Овруцького, Ручейна, Озерна та Ш.Алейхема.

**3. Комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради:**

3.1. Забезпечити виконання Програми щодо здійснення заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016 – 2018 роки затвердженої рішенням сьомої сесії міської ради VII скликання № 150;

3.2. Опрацьовувати з населенням питання заміни дверей за дольовою участю населення 50%;

3.3. Забезпечити ремонт дитячих ігрових майданчиків на прибудинковій території по вул. Шевченка 98/11, Київська 78а, Металістів 5, Героїв Майдану 48а, Б.Хмельницького 26,30 до 01.10.2018 року.

3.4. Завершити облаштування автостоянки біля будинку № 3 по вул. М.Ващука та по вул. Б.Хмельницького до 01.10.2018 року;

3.5. Здійснювати заходи по освітленню прибудинкових територій;

3.6. Провести підсипання, грейдерування прибудинкової території до 20.09.2018 року;

3.7. Забезпечити своєчасне прибирання опалого листя та скошеної трави на прибудинковій території.

3.8. Опрацювати можливість забирати (скло, пластик та папір) розбірне сміття біля багатоповерхових будинків, пресувати та реалізувати.

3.9. Облаштувати отмостку на пров. Стадіонний, 2 вул. Т.Шевченка, 98/11.

3.10. Облаштувати димоходи в багатоповерхових будинках по вул. І.Богуна.

**4. Комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради:**

4.1. Завершити поточний ремонт вуличного освітлення у с. Невгоди, с. Дівошин та провести поточний ремонт с. Заріччя та с. Острів;

4.2. Проводити заходи з підмітання механічною щіткою вулиць та тротуарів міста для наведення санітарного стану щовівторка та щочетверга;

4.3. Здійснювати заходи з оброблення клумб по місту та клумб в центральному парку, підживити дерева по центральних вулицях міста до 28.09.2018 року;

4.4. Встановити сміттєві урни на спортмайданчиках по вул. С.Бандери та на стадіоні «Юність»;

4.5. Здійснювати фарбування стійок дорожніх знаків по вулицях міста;

4.6. Завершити роботи по облаштуванню автобусної зупинки по вул. Героїв Майдану (встановити лавку).

4.7. Оновити дорожню розмітку на вулицях міста до 20.09.2018 року.

4.8. Здійснити прибирання центральної площі до 28.09.2018 року.

4.9. Підготувати додаткові сміттєві баки для розміщення на площі Свободи та вул. Т.Шевченка 28.09.2018 року.

4.10. Підготувати відповідні дорожні знаки для перекриття вулиць міста 29.09.2018 року.

4.11. Замовити сміттєприбиральну машину «Пилосос» для прибирання вулиць міста та провести тендерні закупівлі з питання придбання аналогічного транспортного засобу.

4.12. Повісити святкові гірлянди на вул. Т. Шевченка до 25.09.2018 року.

4.13. Здійснити підрізання гілок на каштанах по вул. Т. Шевченка до 26.09.2018 року.

4.14. Підключити додаткове освітлення центральної площі на 29.09.2018 року.

4.15. Здійснити підбілювання дерев по центральних вулицях міста та в Центральному парку до 25.09.2018 року;

4.16. Встановити дорожні знаки «Зупинка на вимогу» в с. Шоломки, с. Слобода Шоломківська, с. Підруддя згідно звернень громадян.

4.17. Скосити бур’ян та ігровому майданчику по вул. М. Жизневського.

4.18. Здійснити прибирання в’їздів в місто з сторони: Словечно, Виступовичі, Народичі, Коростень.

4.19. Встановити сцену на центральній площі міста (велику) та центральному парку (маленьку) до 25.09.2018 року.

4.20. Встановити огорожу та плити на сміттєвих майданчиках по місту.

4.21. Встановити дерев’яні арки «Країна майстрів» та «Фестиваль картоплі» до 27.09.2018 року.

4.22. Встановити «знак» Овруч на в’їзді з сторони с. Виступовичі.

**5. В.о. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:**

5.1. Проводити вирізку чагарників в населених пунктах;

5.2. Проводити розчистку та підготовку комунальних доріг для проведення ремонту;

5.3. Забезпечити виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування» та звітувати про виконану роботу у відділ житлово-комунального господарства і благоустрою Овруцької міської ради;

5.4. Провести роботи по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ де можливо без залучення техніки.

5.5. Здійснювати заходи з благоустрою на кладовищах;

5.6. Божку С.М., Герасимчук Н.І. та Нелеп Л.Є. організувати з жителями старостинських округів прибирання узбіч по дорогах де поновлено дорожне покриття.

5.7. Комаровій Т.М. здійснити заходи з благоустрою колодязів сіл Заріччя та Острів.

5.8. Кругляну С.М. та Белоцькому С.Д. організувати ліквідацію сміттєзвалищ в старостинських округах.

5.9. Мошковському В.М. обрізати кущі та дерева по вулицях с. В.Мошки.

5.10. Белоцькому С.Д. обрізати кущі та дерева по вулицях с. Гаєвиці та в подальшому до с. Дівошин (права та ліва сторони).

5.11. Інформацію про виконанні заходи з благоустрою у старостинських округах надавати у формі Звіту згідно додатку затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.07.2018 року № 244.

**6. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради:**

6.1. Забезпечити виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування» та звітувати про виконану роботу у відділ житлово-комунального господарства і благоустрою Овруцької міської ради;

6.2. Провести очистку колодязів в с. Довгиничі та с. Острів та замовити проект по с. Довгиничі;

6.3. Завершити ремонт доріг з грунтовим покриттям в Шоломківському старостинському окрузі та в Великофоснянському старостинському окрузі;

6.4. Завершити ремонт дороги через яр та поточний ремонт під’їзної дороги в с. Заськи;

6.5. Продовжувати ремонт доріг з асфальтобетонним покриттям струменевим способом у населених пунктах Овруцької ОТГ;

6.6. Здійснювати заходи по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев які знаходяться за межами населених пунктів старостинських округів та були розглянуті на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації;

6.7. Закупити 20 лавок та 20 урн для розміщення по місту.

6.8. Замовити в Управлінні водного господарства трактор ДТ-75 для прибирання сміття в сіл Полохачів, Велика Фосня та інших старостинських округів.

**7. Відділу муніципальної поліції Овруцької міської ради:**

7.1. Вживати заходи реагування на власників занедбаних житлових будинків;

7.2. Здійснювати заходи по усуненню порушень правил благоустрою керівниками підприємств, установ, організацій. Організувати роботу з прибирання закріплених територій до дня міста.

7.3. Домовитись про металеву огорожу в м. Коростень для заходів на 29.09.2018 року.

7.4. Спільно з відділом архітектури, містобудування та земельних ресурсів (Жуком С.П.) опрацювати питання по відведенню землі для сміттєзвалища в Бондарівському старостинському окрузі. Вивчити можливість створення сміттєзвалища для Великочернігівського, Раківщинського та Покалівського старостинських округів.

**8. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради:**

8.1. Пофарбувати фасад приміщення бібліотеки та стін приміщення Овруцького РБК до 25.09.2018 року.

8.2. Відремонтувати сходи біля Дитячої художньої школи до 25.09.2018 року.

8.3. Закріпити ОЗЗСО І-ІІІ ст. №4 за дотриманням санітарного порядку на стадіоні «Юність».

9. Виконавцям заходів, зазначених у пунктах 2-7 даного рішення, забезпечити їх виконання та подати звітну інформацію в відділ ЖКГБ Овруцької міської ради до 15.09.2018 року.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М. та т.в.о. начальника Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Редчиця О.П..

Міський голова І.Я. Коруд