У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від  18.10.2018 року      №

Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької ОТГ

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника міського голови Гришковця В.М. про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста Овруч та старостинських округах, відповідно до п. 2 ч. 2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію першого заступника міського голови Гришковця В.М. про хід виконання заходів з поліпшення санітарного стану та благоустрою міста Овруч та старостинських округів, взяти до відома.

**2. Комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради:**

2.1. Здійснювати заходи щодо благоустрою на санітарній зоні навколо артезіанських свердловин.

2.2. Продовжити здійснення заходів по утриманню ливневої каналізації міста в належному стані.

2.3. Прочистити водовідвідний канал на території ПАТ «Реалбаза хлібопродуктів» за умови надання необхідної техніки ДП «Овруцький лісгосп»;

2.4. Забезпечити прочищення каналів, що є на балансі підприємства, а саме: канал К1 (вздовж вул. Б.Хмельницького, Ващука, до вул. Рум’янцева); канал К2 (від вул. Танкістів до входу у магістральний канал); канал К2.1 (від К2 до вул. Довженка); канал К3 (вздовж вул. Братська до входу в магістральний канал); канал К4 (від вул. Енергетиків вздовж вул. Тараса Бульби-Боровця та Рум’янцева).

2.5. Завершити облаштування ливневої каналізації по вул. Вокзальна.

**3. Комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради:**

3.1. Забезпечити виконання Програми щодо здійснення заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016 – 2018 роки затвердженої рішенням сьомої сесії міської ради VII скликання № 150;

3.2. Опрацьовувати з населенням питання заміни дверей за дольовою участю населення 50%;

3.3. Забезпечити ремонт дитячих ігрових майданчиків на прибудинковій території по Київська 78а, Металістів 5, до 01.11.2018 року.

3.4. Завершити облаштування автостоянки по вул. Б.Хмельницького до 01.11.2018 року;

3.5. Здійснювати заходи по освітленню прибудинкових територій;

3.6. Проводити підсипання, грейдерування прибудинкової території до 10.11.2018 року;

3.7. Забезпечити своєчасне прибирання опалого листя на прибудинковій території.

3.8. Облаштувати отмостку на пров. Стадіонний, 2 до 01.11.2018р..

3.9. Завершити облаштування димоходів в багатоповерхових будинках по вул. І.Богуна до 05.11.2018р..

3.10. Підготувати піщано-соляну суміш по житловому фонду до 15.11.2018р..

**4. Комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради:**

4.1. Проводити заходи з підмітання механічною щіткою вулиць та тротуарів міста для наведення санітарного стану щовівторка та щочетверга;

4.2. Здійснити зачистку та перекопування площ клумб по місту та клумб в центральному парку до 15.11.2018 року;

4.3. Встановити додатково сміттєві урни по місту до 30.10.2018р.;

4.4. Встановити огорожу та плити на сміттєвих майданчиках по місту до 01.11.2018р.;

4.5. Встановити по місту лавки в паркових зонах, біля спортмайданчиків, біля ігрових майданчиків, по центральних вулицях міста та біля зупинок автотранспорту на вимогу до 30.10.2018р..

4.6. Здійснити прибирання сміття на в’їзді до міського сміттєвого полігону до 10.11.2018р.

4.7. Здійснити заходи з благоустрою на центральному кладовищі до 10.11.2018р.

4.8. Здійснити очистку від опалого листя в Центральному парку до 20.11.2018р..

**5. В.о. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:**

5.1. Проводити вирізку чагарників в населених пунктах;

5.2. Проводити розчистку та підготовку комунальних доріг для проведення ремонту;

5.3. Забезпечити виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування» та звітувати про виконану роботу у відділ житлово-комунального господарства і благоустрою Овруцької міської ради;

5.4. Провести роботи по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ де можливо без залучення техніки.

5.5. Здійснювати заходи з благоустрою на кладовищах;

5.6. Інформацію про виконанні заходи з благоустрою у старостинських округах надавати у формі Звіту згідно додатку затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.07.2018 року № 244.

**6. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради:**

6.1. Направити листи про необхідність виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування»;

6.2. Завершити ремонт доріг з грунтовим покриттям в Норинському старостинському окрузі та в Великофоснянському старостинському окрузі;

6.3. Завершити поточний ремонт під’їзної дороги в с. Заськи;

6.4. Здійснювати контроль по ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям на під’їзних дорогах до с. Невгоди та с. В.Фосня;

6.5. Здійснити заходи по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев які знаходяться за межами населених пунктів старостинських округів та були розглянуті на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації в Великофоснянському та Кирданівському старостинських округах;

6.6. Здійснити очистку водовідвідних каналів в с. Заськи (укласти договір з ПМК - 157).

**7. Відділу муніципальної поліції Овруцької міської ради:**

7.1. Вживати заходи реагування на власників занедбаних житлових будинків;

7.2. Здійснювати заходи по усуненню порушень правил благоустрою керівниками підприємств, установ, організацій. Організувати роботу з прибирання закріплених територій до дня міста.

7.4. Спільно з відділом архітектури, містобудування та земельних ресурсів (Жуком С.П.) опрацювати питання по відведенню землі для сміттєзвалища в Бондарівському старостинському окрузі. Вивчити можливість створення сміттєзвалища для Великочернігівського, Раківщинського та Покалівського старостинських округів.

**8. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради:**

8.1. Закладам освіти привести в порядок дрова заготовлені на зиму та здійснити прибирання прилеглих територій.

9. Виконавцям заходів, зазначених у пунктах 2-8 даного рішення, забезпечити їх виконання та подати звітну інформацію в відділ ЖКГБ Овруцької міської ради до 13.11.2018 року.

10. Керівникам комунальних підприємств дотримуватись виконавчої дисципліни.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М. та т.в.о. начальника Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Редчиця О.П..

Міський голова І.Я. Коруд