У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від  18.10.2018 року    № 338

Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької ОТГ

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. начальника відділу ЖКГБ Редчиця О.П. про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста Овруч та старостинських округах, відповідно до п. 2 ч. 2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію т.в.о. начальника відділу ЖКГБ Редчиця О.П. про хід виконання заходів з поліпшення санітарного стану та благоустрою міста Овруч та старостинських округів, взяти до відома.

**2. Комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради:**

2.1. Забезпечити заходи щодо благоустрою на санітарній зоні навколо артезіанських свердловин.

2.2. Продовжити здійснення заходів по утриманню ливневої каналізації міста в належному стані, прочистити від опалого листя та намитого бруду.

2.3. Прочистити водовідвідний канал на території ПАТ «Реалбаза хлібопродуктів»;

2.4. Забезпечити прочищення каналів, що є на балансі підприємства, а саме: канал К1 (вздовж вул. Б.Хмельницького, Ващука, до вул. Рум’янцева); канал К2 (від вул. Танкістів до входу у магістральний канал); канал К2.1 (від К2 до вул. Довженка); канал К3 (вздовж вул. Братська до входу в магістральний канал); канал К4 (від вул. Енергетиків вздовж вул. Тараса Бульби-Боровця та Рум’янцева).

2.5. Здійснити облаштування ливневої каналізації по вул. Вокзальна та Кульчицького.

**3. Комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради:**

3.1. Забезпечити виконання Програми щодо здійснення заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016 – 2018 роки затвердженої рішенням сьомої сесії міської ради VII скликання № 150;

3.2. Опрацьовувати з населенням питання заміни дверей у багатоповерхових будинках за дольовою участю населення 50%;

3.3. Завершити облаштування автостоянки по вул. Б.Хмельницького до 01.11.2018 року;

3.4. Здійснювати заходи по освітленню прибудинкових територій;

3.5. Провести підсипання, грейдерування прибудинкової території біля будинку № 48 по вул. Героїв Майдану до 10.11.2018 року;

3.6. Забезпечити своєчасне прибирання опалого листя на прибудинкових територіях.

3.7. Завершити облаштування димоходів в багатоповерхових будинках по вул. І.Богуна до 05.11.2018р..

3.8. Підготувати піщано-соляну суміш по житловому фонду до 15.11.2018 року.

**4. Комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради:**

4.1. Проводити заходи з підмітання механічною щіткою вулиць та тротуарів міста для наведення санітарного стану щовівторка та щочетверга;

4.2. Здійснити зачистку та перекопування площ клумб по місту та клумб в центральному парку до 15.11.2018 року;

4.3. Встановити додатково сміттєві урни по місту до 30.10.2018р.;

4.4. Встановити огорожу та плити на сміттєвих майданчиках по місту район «Електрону» та за приміщенням Поліклініки до 01.11.2018 р.;

4.5. Здійснити прибирання сміття на в’їзді до міського сміттєвого полігону до 10.11.2018р.

4.6. Здійснити заходи з благоустрою на центральному кладовищі до 10.11.2018р.

4.7. Здійснити очистку від опалого листя в Центральному парку до 20.11.2018р..

4.8. Вжити негайні міри реагування з недопущення пожежі на сміттєзвалищі, прибрати праву та ліву сторони дороги до сміттєзвалища, в нічний час закривати в’їзд до сміттєзвалища з 22.00 до 7.00 годин, забезпечити охорону сміттєзвалища.

4.9. Обстежити та в разі необхідності поновити дорожні знаки по вулицях міста.

4.10. Замовити та встановити знаки «Зупинка маршрутних транспортних засобів» з додатковою табличкою із зазначенням графіку руху автобусів (особливо звернути увагу вул. Відродження та І.Богуна).

4.11. Встановити відповідні дорожні знаки «об’їзна дорога» для вантажного транспорту по вул. Ващука перед вул. Б.Хмельницького та Р.Шухевича (з допомогою Відділу Муніципальної інспекції Башинський В.І.).

4.12. Ліквідувати яму на тротуарі по вул. Героїв Майдану біля будинку № 98/11.

**5. Т.в.о. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:**

5.1. Проводити вирізку чагарників в межах старостинських округів та на зупинках громадського транспорту;

5.2. Герасимчук Н.І. провести підсипання узбічь щебнем після проведення капітального ремонту дороги Бондари – Бондарівка;

5.3. Белоцькому С.Д. проводити заходи з вирізання чагарнику по обидві сторони дороги на с. Дівошин для можливості прочищення снігу в зимовий період.

5.4. Забезпечити виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування» та звітувати про виконану роботу у відділ житлово-комунального господарства і благоустрою Овруцької міської ради;

5.5. Провести роботи по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ з можливістю не залучення спеціальної техніки.

5.6. Здійснювати заходи з благоустрою на кладовищах, а саме позрізати «обмолодь»;

5.7. Інформацію про виконанні заходи з благоустрою у старостинських округах надавати у формі Звіту згідно додатку затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.07.2018 року № 244.

**6. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради:**

6.1. Направити виконавцям листи про необхідність виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування»;

6.2. Завершити ремонт доріг з грунтовим покриттям в Норинському, Великофоснянському, Раківщинському, Гошівському старостинському окрузі;

6.3. Завершити поточний ремонт під’їзної дороги в с. Заськи;

6.4. Здійснювати контроль по ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям на під’їзних дорогах до с. Невгоди, с. Велика Фосня та с. Велика Чернігівка;

6.5. Здійснити заходи по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, що знаходяться за межами населених пунктів старостинських округів та були розглянуті на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації в Великофоснянському та Кирданівському старостинських округах;

6.6. Здійснити очистку водовідвідних каналів в с. Заськи (укласти договір з ПМК - 157).

**7. Відділу муніципальної інспекції Овруцької міської ради:**

7.1. Вживати заходи реагування щодо власників занедбаних житлових будинків;

7.2. Здійснювати заходи по усуненню порушень правил благоустрою керівниками підприємств, установ, організацій. Організувати роботу з прибирання закріплених за ними територій до дня міста.

7.3. Спільно з відділом архітектури, містобудування та земельних ресурсів (Жуком С.П.) опрацювати питання по відведенню землі для сміттєзвалища в Бондарівському старостинському окрузі. Вивчити можливість створення сміттєзвалища для Великочернігівського, Раківщинського та Покалівського старостинських округів.

7.4. Опрацювати питання скошення трави біля водовідвідних каналів віл АЗС «Фактор» до «Рулівщини» за допомогою ФОП Скреда О.В..

**8. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради та керівникам бюджетних установ:**

8.1. Закладам освіти скласти дрова, заготовлені на зиму та здійснити прибирання прилеглих територій.

9. Виконавцям заходів, зазначених у пунктах 2-8 даного рішення, забезпечити їх виконання та подати звітну інформацію в відділ ЖКГБ Овруцької міської ради до 21.11.2018 року.

10. Керівникам комунальних підприємств дотримуватись виконавчої дисципліни.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М. та т.в.о. начальника Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Редчиця О.П..

Міський голова І.Я. Коруд