У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від  22.11.2018 року    № 373

Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької ОТГ

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчиця О.П. про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста Овруч та старостинських округах, відповідно до п. 2 ч. 2. ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію т.в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчиця О.П. про хід виконання заходів з поліпшення санітарного стану та благоустрою міста Овруч та старостинських округів, взяти до відома.

**2. Комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради:**

2.1. Здійснити заходи щодо благоустрою на санітарній зоні навколо артезіанських свердловин до 20.12.2018 року.

2.2. Продовжити здійснення заходів по утриманню ливневої каналізації міста в належному стані по вул. Київська, Б.Хмельницького, Т.Шевченка та по площі Вокзальній.

2.4. Забезпечити прочищення каналів, що є на балансі підприємства, а саме: канал К1 (вздовж вул. Б.Хмельницького, Ващука, до вул. Рум’янцева); канал К2 (від вул. Танкістів до входу у магістральний канал); канал К2.1 (від К2 до вул. Довженка); канал К3 (вздовж вул. Братська до входу в магістральний канал); канал К4 (від вул. Енергетиків вздовж вул. Тараса Бульби-Боровця та Рум’янцева).

2.5. Завершити поточний ремонт ливневої каналізаційної мережі по вул. Т.Бульби-Боровця до 10.12.2018 року.

2.6. Виконати облаштування місця для встановлення центральної ялинки в місті.

2.7. Здійснити заходи по усуненню проблем каналізаційної мережі по вул. С.Бандери, 23.

2.8. Провести ремонт каналізаційної мережі по вул. Т.Шевченка.

**3. Комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради:**

3.1. Забезпечити виконання Програми щодо здійснення заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016 – 2018 роки затвердженої рішенням сьомої сесії міської ради VII скликання № 150;

3.2. Опрацьовувати з населенням питання заміни дверей за дольовою участю населення 50%;

3.3. Забезпечити ремонт дитячих ігрових майданчиків на прибудинковій території по Київська 78а, Металістів 5, до 20.12.2018 року.

3.4. Здійснювати заходи по освітленню прибудинкових територій;

3.5. Проводити підсипання, грейдерування прибудинкової території до 20.12.2018 року;

3.6. Завершити облаштування димоходів в багатоповерхових будинках по вул. І.Богуна до 20.12.2018 року.

3.7. Здійснювати заходи по ліквідації негативних наслідків снігових опадів та ожеледиці на прибудинковій території.

**4. Комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради:**

4.1. Облаштувати на узбіччях доріг, що мають крутий схил, майданчики з пісково-соляною сумішшю для посипання на випадок ожеледиці до 29.11.2018 року.

4.2. Здійснити обстеження дерев на предмет аварійності та кронування по вул. Т.Шевченка, Київська, Героїв Майдану та на території бувшого туб лікарні;

4.3. Спільно з міською радою розробити програму роздільного збору сміття;

4.4. Здійснити аналіз заключених договорів з юридичними особами на відповідність реальним об’ємам вивозу ТПВ;

4.5. Завершити розрахунок тарифів на послугу по вивозу та захороненню ТПВ по м. Овруч та по сільським населеним пунктам (с. Заріччя, Острів, Заськи, Кирдани);

4.6. Здійснити заходи по підготовці до новорічних та різдвяних свят (встановлення ялинки та вертепу, розвішування святкових гірлянд по місту тощо);

4.7. Здійснювати заходи по ліквідації негативних наслідків снігових опадів та ожеледиці по вулицям міста.

4.8. Здійснити кронування дерев які розташовані вздовж вулиці І.Богуна біля будинку 8-Б.

4.9. Вивчити та по можливості здійснити освітлення населених пунктів Полохачів, Павловичі, Клинець, Поліське.

**5. В.о. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:**

5.1. Проводити вирізку чагарників та кронування дерев в населених пунктах, в першу чергу вздовж доріг для забезпечення проходження транспортних засобів для ліквідації наслідків снігопадів;

5.2. Проводити розчистку та підготовку комунальних доріг для проведення ремонту;

5.3. Забезпечити виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування» та звітувати про виконану роботу у відділ житлово-комунального господарства і благоустрою Овруцької міської ради;

5.4. Провести роботи по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ де можливо без залучення техніки (с. Папірня, Раківщина, Острів, Мала Фосня).

5.5. Здійснювати заходи з благоустрою на кладовищах та звітувати щоп’ятниці по даним заходам;

5.6. Підготувати інформацію стосовно приватних осіб, які можуть бути залучені до ліквідації наслідків снігопадів та надати до відділу житлово-комунального господарства і благоустрою Овруцької міської ради до 01.12.2018 р.;

5.7. Інформацію про виконанні заходи з благоустрою у старостинських округах надавати у формі Звіту згідно додатку затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.07.2018 року № 244.

5.8. Щоп’ятниці надавати в міську раду звіт про виконані заходи на протязі робочого тижня.

**6. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради:**

6.1. Направити листи про необхідність виконання в повному обсязі рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 року № 84 «Про закріплення територій за підприємствами, організаціями та установами для проведення заходів з благоустрою на дорогах загально державного значення та загального користування»;

6.2. Завершити ремонт доріг з грунтовим покриттям в Раківщинському старостинському окрузі, Великофоснянському старостинському окрузі та продовжити по Гошівському старостинському округу;

6.3. Здійснити очистку колодязів відповідно до звернень в с. Камінь та с. Нагоряни.

6.4. Вивчити можливість поновлення новорічних гірлянд.

6.5. Здійснити облаштування громадського колодязю в с. Довгиничі до 10.12.2018 року.

**7. Відділу муніципальної інспекція Овруцької міської ради:**

7.1. Вживати заходи реагування на власників занедбаних житлових будинків;

7.2. Здійснювати заходи по усуненню порушень правил благоустрою керівниками підприємств, установ, організацій. Організувати роботу з прибирання закріплених територій до дня міста (приділити увагу селам Мала Фосня, Раківщина, Острів, Слобода Шоломківська, Папірня.

7.4. Спільно з відділом архітектури, містобудування та земельних ресурсів (Жуком С.П.) опрацювати питання по відведенню землі для сміттєзвалища в Бондарівському старостинському окрузі. Вивчити можливість створення сміттєзвалища для Великочернігівського, Раківщинського та Покалівського старостинських округів.

**8. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради:**

8.1. Здійснювати заходи з прибирання прилеглих територій закладів освіти, культури та спорту.

8.2. Спільно з керівниками закладів освіти здійснити заходи з прикрашення новорічних ялинок для участі в конкурсі міської ради.

8.3. Прибрати клубні установи та організувати проведення новорічних свят.

9. Надати дозвіл ФОП Стрюков О.М. на проведення робіт з благоустрою та облаштування водовідведення на перехрестях вул. Т.Бульби-Боровця та Г. Кульчицького.

10. Виконавцям заходів, зазначених у пунктах 2-8 даного рішення, забезпечити їх виконання та подати звітну інформацію в відділ ЖКГБ Овруцької міської ради до 15.12.2018 року.

11. Керівникам комунальних підприємств дотримуватись виконавчої дисципліни.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М. та т.в.о. начальника Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Редчиця О.П..

Міський голова І.Я. Коруд