

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

# ***Р І Ш Е Н Н Я***

від 30.05.2019 року № 591

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі інформації директорів комунальних підприємств та структурних підрозділів Овруцької міської ради, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити План заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років у розрізі комунальних підприємств та структурних підрозділів Овруцької міської ради:

**1.1. План заходів КП «Водоканал» Овруцької міської ради:**

Виконати роботи з ремонту водопровідних мереж:

* вул. Овруцька, Юрка Тютюнника до вулиці Олега Ольжича – 50% робіт уже виконано;
* район за залізною дорогою – це вулиці Івана Гонти, Івана Сірка, Січових Стрільців;
* район об’їздної дороги навпроти ВНС № 1 – методом прокола замінити металеву трубу на поліетиленову;
* винос водопровідної труби за межі земельних ділянок по вулиці Миротворців;
* заміна металевої труби на поліетиленову від вул.Шевченка до провулку Гетьмана Виговського (район Будинку культури).

Ремонт водопровідних мереж із заміною вводів до будинків житлового фонду по вулицях:

- Тараса Шевченка, 80, 84/2;

- Київській, 68;

- Б. Хмельницького, 30, 57 60, 62;

- Гетьмана Виговського, 59,68;

- Пров.Стадіонний, 4.

Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною засувок, металевих вставок по вулицях:

- Тараса Шевченка-Відродження – діаметром 150 мм;

- Тараса Шевченка-пров. Г.Виговського – діаметром 50 мм;

- Героїв Майдану (між прикордониками і боксами) – діаметром 150 мм.

Заміна пожежних гідрантів по вулицях:

-Героїв Майдану (між митницею і батальйоном);

-Гетьмана Виговського, 68;

-Перехрестя вулиць Івана Франка-Київської;

-Князя Олега, 40;

-Шолом Алейхема, 2.

Заміна каналізаційних мереж:

- від вулиці Тараса Шевченка до ліцею та від ліцею до вул. Свободи діаметром 150 мм- 30 м та діаметром 300 мм – 70 м;

- вулиця Металістів діаметром 300 мм – 20 м;

- до житлових будинків:

Степана Бандери, 23, діаметром 200 мм – 70 м - замінено;

Тараса Шевченка, 88, діаметром 160 мм – 15 м;

Тараса Шевченка, 42, 44, діаметром 160 мм – 6 м.

Поточний ремонт зливової каналізаційної мережі:

- перехрестя вулиць: Овруцької-Юрка Тютюнника - виконано, Овруцької-Житомирської, Тараса Шевченка-Гетьмана Виговського;

- вулиця Професора Нікончука;

- вулиця Тараса Бульби-Боровця.

Підготовка для роботи в осінньо-зимовий період гідротехнічних споруд та каналів для відведення ливневих та паводкових вод, зливової каналізаційної мережі по місту, протяжністю 23 км.

Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період водонасосних станцій, свердловин передбачає:

- забезпечення безперебійної подачі води в місто, вирішити питання другого плеча подачі електроенергії;

- ремонт приміщень насосних станцій над свердловинами з утепленням труб подачі води;

- заготовка необхідної кількості дров для опалення приміщень.

Очисні споруди:

- завершити реконструкцію очисних споруд;

- підготувати до роботи в осінньо-зимовий період первинні відстійник, замінити аварійні ділянки ходових дощок для збирання корки над ними, решіточне відділення, мулові майданчики, біопруди;

- відремонтувати приміщення каналізаційних насосних станцій, передбачити утеплення від замерзанння робочих механізмів в зимовий період;

- заготовити необхідну кількість дров для опалення приміщень.

Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період бювети та шахтні колодязі.

**1.2. План заходів КП «ГАРНЕ МІСТО» Овруцької міської ради:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Види робіт** | **Одиниця виміру** | **Завдання**  **з підготовки** |
| **1** | - частковий ремонт рубероїдної покрівлі | Од. | Базарній 10/9, Б.Хмельницького 11, 26, 26а, Київська 70а, 78а, 76, 78, 80, С.Бандери 23, Т.Шевченка 98/11, Г.Майдану 25а, 27 М.Ващука 3. |
| **2** | - частковий ремонт азбестоцементної покрівлі | Од. | Відродження 29, 31, Б.Хмельницького 55, 57, 88, Т.Шевченка 71, пров. Стадіонний 3, 5. |
| **3** | - ремонт (поточний ремонт) систем холодного водопостачання | Од. | Г.Майдану 25а, 46, 48, М.Ващука 3, 5/1, І.Богуна 67, Т.Шевченка 102. |
| **4** | - ремонт електрощитових будинків | Од. | М.Ващука 3, 5, Т.Шевченка80,126, Б.Хмельницького 28, 26, 26а, 30а, 32. |
| **5** | - ремонт під’їздів | Од. | Г. Майдану 11(1,2,3), Т.Шевченка 48 (1,2,3), Древлянська 2 (1,2), 4 (1,), М.Ващука 3 (5), 5 (2). |
| **6** | - ремонт, встановлення козирків | Од. | Древлянська 6, Б.Хмельницького 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, Г. Майдану 21, 25, 27, 23. |
| **7** | - ремонт, заміна дверей | Од. | Героїв Майдану 11,48, 25а, Відродження 27, Київська 76, 80, М.Ващука 3, Т.Шевченка 98/11, 102, Г.Виговського 44, Б. Хмельницького 30,54,56, 11, 26а, Древлянська 2. |

**1.3. План заходів КП «Відродження» Овруцької міської ради:**

Для стабільного та безперебійного водопостачання сільських населених пунктів в осінньо-зимовий період 2019-2020 років необхідно провести наступні заходи:

* заміна водопровідних мереж: с. Поліське(1700 м), с. Кирдани (1000 м), с. М.Кобилин (500 м);
* Встановлення високочастотного обладнання в павільйонах на артезіанських свердловинах: с. Дубовий Гай, с. Невгоди;
* заміна засувок в колодязях: с.Черепин, с. Кирдани, с. Дубовий Гай;
* заміна дверей в павільйоні на артсвердловині в с. Заськи;
* будівництво нової свердловини в с. Коптівщина.

**1.4. План заходів КП «ОВРУЧ» Овруцької міської ради:**

КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області повідомляє про хід підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, а саме:

* заготовити - 150 т. щебеневої суміші для посипання доріг та тротуарів у зимовий період;
* придбати 2 комплекти гумових накладок на сніжний відвал мототранспортних засобів;
* підготувати автомобільну техніку та причіпне до неї обладнання;
* Забезпечити автомобільну техніку паливно-мастильними матеріалами;
* Забезпечити об’єкти комунального підприємства «Овруч» (гаражі) дровами;
* Забезпечити двірників та робітників з благоустрою шанцевими інструментами ( у т. ч. лопатами для прибирання снігу);
* протягом червня - вересня 2019 року провести технічний огляд електричних мереж та обладнання вуличного освітлення міста та Овруцької ОТГ.
* провести поточний ремонт вулиць з асфальтно-бетонним покриттям Овруцької ОТГ пневмо-струменевим методом;
* провести поточний ремонт вулиць з ґрунтовим покриттям населених пунктів Овруцької ОТГ;
* у вересні місяці провести грейдування вулиць м. Овруч: 8- го Березня, Новогачищанська, Жизневського, Т. Бульби-Боровця, Острозького, О. Довженка, Братська, Расковинського, Шмуйла, Рослика, Успенська, Грушевського, Кизилянська, Т. Бульби-Боровця, проїзд від вул. Т. Бульби-Боровця до Г. Майдану, Білявського, В. Богораза, Миротворців, Преображенська, Нагорянська, проїзд від вул. Б. Хмельницького до вул. Покальчука, Покальчука, пров. від вул. Б. Хмельницького,64 до залізничних колій, Ващука, 1-5.

**1.5. План заходів КНП «Овруцька міська лікарня»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Найменування заходів** | **Термін виконання** |
| **1** | | Підтримувати в належному стані планування землі біля будівель і споруд для відводу атмосферної води. Спланована поверхня землі повинна мати нахил від стін будівлі. Вимощення навколо будівлі повинне бути в справному стані. Щілини між асфальтовими і бетонними вимощеннями (тротуарами) і стіна будівлі повинні бути розчищені, а потім закладені гарячим бітумом, цементним розчином, смолою або м’якою глиною. | Постійно |
| **2** | | Перевірити справність та готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, ліхтарів, воріт, дверей і інших пристроїв, що відкриваються. | До 01.10.2019р. |
| **3** | | Перевірити несучі і огороджуючи конструкції будівель і споруд та при необхідності вжити заходів щодо усунення різного роду щілин і зазорів. | До 25.09.2019р. |
| **4** | | Перевірити підготовленість покриттів будівель до очищення від снігу і необхідних для цього засобів (робочий інвентар), а також жолобів і водостоків. | До 02.10.2019р. |
| **5** | | Слідкувати за справним станом покрівлі і пристроїв для відведення атмосферних і талих вод з даху будівлі. | Постійно |
| **6** | | Слідкувати за цільністю прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, вікон, антенних пристроїв і інших конструкцій, що виступають. | Постійно |
| **7** | | Своєчасно прибирати сніг від стін та з покриття будівель і споруд. При очищенні покрівлі забороняється застосовувати інструменти ударної дії, що можуть пошкодити покрівельні матеріали. | За потреби |
| **8** | | Не допускати складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, а також влаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі. | Постійно |
| **9** | | Не допускати викидання біля стін будівель відпрацьованих води та пари. | Постійно |
| **10** | | Не допускати розповсюдження у будівлі вологи, що виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів. | За потреби |
| **11** | | Провести роботи з ремонту, відновлення, промивки внутрішньо будинкових систем опалення, перевірки і забезпечення належного стану приладів обліку теплової енергії, ізоляції трубопроводів, утеплення підвальних приміщень та місць загального користування будинків, об'єктів соціальної сфери. | До 01.10.2019р. |
| **12** | | Підготувати приміщення котельні та котельне обладнання до роботи в осінньо-зимовий період. | До 27.09.2019р. |
| **13** | | Для безперебійної роботи котельні встановити новий опалювальний котел «Калвіс К-950» згідно робочого проекту «Технічне переоснащення котельні із заміною котельного устаткування КНП «Овруцька міська лікарня» по вул.Т.Шевченка, 106 м.Овруч Житомирської області». | ІІ-ІІІ кВ. 2019р. |
| **14** | | Слідкувати за справним станом внутрішніх мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускати витікання у з’єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і пристроїв. | Постійно |
| **15** | | Слідкувати за нормативною роботою вентиляційних систем. | Постійно |
| **16** | | Контролювати стан дерев’яних перекриттів і інших відповідальних конструкцій будівель і споруд з дерева. Приділяти особливу увагу елементам дерев’яних конструкцій, що торкаються ґрунту, закладним елементам цегляної кладки чи бетонних конструкцій, а також місцем значних температурних перепадів. | Постійно |
| **17** | Не допускати перенавантаження будівельних конструкцій. Для попередження перенавантаження будівельних конструкцій не допускати встановлення, підвищення і кріплення технологічного обладнання, транспортних засобів, трубопроводів і інших пристроїв, що непередбачені проектом. | | Постійно |
| **18** | Вжити заходів щодо ремонту дорожнього покриття вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів і підготовки техніки до роботи в осінньо-зимовий період. | | До 01.10.2019р. |
| 19 | Для створення належних умов функціонування лікарні взимку та дотримання температурного режиму згідно із санітарними нормами, заготовити належну кількість дров. | | До 26.09.2019р. |

**1.6. План заходів КНП «Овруцький ЦПМСД»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ зп** | | **Зміст заходу** | **Строк виконання** |
| 1. | | Забезпечити проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників установи і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установою, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат | Постійно |
| 2. | | Забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорстокої економії коштів | Постійно |
| 3. | | Продовжити впровадження енергозберігаючих заходів у структурних підрозділах з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом | Постійно |
| 4. | | Здійснити ремонт і утеплення службових і побутових приміщень, систем опалення. Забезпечити зменшення витрат тепла приміщеннями, в тому числі ущільнення створів, тамбурів, налагодження вентиляції, оптимізацію освітлення, визначення та дотримання оптимальної температури у приміщеннях | до 01.09.2019р. |
| 5. | | Енергозатратні обладнання та інженерні комунікації замінити на сучасні, прогресивні, енергозберігаючі | по мірі надходження коштів |
| 6. | | Створити необхідні запаси палива, в тому числі резервного, для забезпечення роботи в осінньо-зимових умовах по всіх ФАП, ФП та АЗПСМ (які потребують). | до 01.09.2019 р. |
| 7. | | Провести необхідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації об’єктів. | згідно графіку |
| 8. | | Детально проаналізувати проблемні ситуації, які мали місце в минулому опалювальному сезоні та вжити заходів для запобігання їх повторенню. | до 01.09.2019 р. |
| 9. | | Забезпечити переведення автомобільної техніки до експлуатації в осінньо-зимових умовах, замінити за необхідності мастила, колісну групу, технічні рідини. | до 01.09.2019р. |
| 10. | Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | | Постійно |
| 11. | Виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання | | до 01.09.2019 р. |
| 12. | Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики | | до 01.09.2019 р. |
| 13. | Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією | | Постійно |
| 14. | Забезпечити введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності. | | Постійно |
| 15. | Очистка коминів по усіх структурних підрозділах підприємства | | до 01.09.2019 р. |
| 16. | Облаштування прилеглої території приміщень | | до 01.09.2019 р. |
| 17. | Повірка вимірювальних приладів, а саме «Лелека» та манометри (по структурних підрозділах) | | до 01.09.2019 р. |
| 18. | Проведення аналізу енергоменеджменту, з подальшим контролем електроенергії. | | до 01.09.2019 р. |
| 19. | Заміна старого котла на сучасний в АЗПСМ с.Хлупляни. | | до 01.09.2019 р. |
| 20. | Провести ремонт грубок у ФП с.Шоломківська Слобода, ФАП с.Гладковичі та ФП с.Острів | | до 01.09.2019 р. |
| 21 | Спільно з т.в.о. старост забезпечити ФАПи та Амбулаторії дровами | | до 01.09.2019 р. |

**1.7. Гуманітарний відділ:**

***Заклади загальної середньої освіти***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва закладу** | **Перелік видів робіт і заходів та потреба в матеріалах** | **Термін виконання** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів»** | 1. Капітальний ремонт покрівлі (перша черга) | грудень 2019 |  |
| *Великохайчанська філія* | 2. Ремонт стелі та стін спортзалу | серпень2019 |  |
|  | 3. Ремонт санвузлів | серпень 2019 |  |
|  | 4. Ремонт покрівлі (облаштування водовідливів) | жовтень 2019 |  |
| **ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів»** | 1. Капітальний ремонт тепломережі | вересень 2019 |  |
| *Хлуплянська філія* | 2. Ремонт санвузлів | серпень 2019 |  |
| **ОЗО «Овруцька гімназія ім..А.Малишка»** | 1. Продовження капітального ремонту покрівлі | грудень 2019 |  |
| *Невгодівська філія* | 2. Ремонт зовнішньої тепломережі | вересень 2019 |  |
|  | 3. Ремонт санвузлів | серпень 2019 |  |
|  | 4. Заміна 65 дерев’яних віконних блоків на металопластикові | грудень 2019 |  |
| **ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1»** | 1. Капітальний ремонт тепломережі | вересень 2019 |  |
| *Черепинська філія* | 2. Ремонт санвузлів | серпень 2019 |  |
| *Гошівська філія* |  |  |  |
| **ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4»** | **1.** Ремонт водогінної мережі до корпусу початкових класів | серпень 2019 |  |
| *Великочернігівська філія* | **2.** Придбання димососа для котельні | Вересень 2019 |  |
| *Раківщинська філія* | **3.** Продовження ремонту санвузлів | серпень 2019 |  |
|  | **5.** Ремонт насосної станції у В.Чернігівській філії | серпень 2019 |  |
| **Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 3** | **1.** Ремонт системи каналізації в корпусі початкових класів | серпень 2019 |  |
|  | **2.** Ремонт покрівлі корпусу початкової школи | вересень 2019 |  |
|  | **3.** Капітальний ремонт та термосанація закладу | 2019-2020 |  |
| **Кирданівський ЗЗСО I-III ступенів** | **1.** Демонтаж димохідної труби котельні | вересень 2019 |  |
|  | **2.** Ремонт санвузлів | серпень 2019 |  |
| **Норинський ЗЗСО I-III ступенів** | **1.** Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові | грудень 2019 |  |
|  | **3.** Завершення ремонту системи освітлення по закладу (є кошторис) | грудень 2019 |  |
| **Шоломківський ЗЗСО I-III ступенів** | **1.** Ремонт санвузлів | серпень 2019 |  |
|  | **2.** Заміна віконних блоків на металопластикові (42 (замінено 18)) | вересень 2019 |  |
| **Великофоснянський ЗЗСО I-II ступенів** | **1.** Капітальний ремонт тепломережі і котельного обладнання (є проект) | вересень 2019 |  |
|  | 2. Продовження робіт по заміні вікон | серпень 2019 |  |
|  | 3. Ремонт санвузлів | серпень 2019 |  |
| **Піщаницький ЗЗСО I-II ступенів** | **1.** Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові (30 шт) | грудень 2019 |  |
|  | **2.** Заміна підлоги в класній кімнаті (50 м.кв.) | серпень 2019 |  |
|  | **3.** Ремонт санвузла | серпень 2019 |  |

***Заклади дошкільної освіти***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кирданівський ЗДО** | 1. Поточний ремонт | серпень 2019 |  |
| **Норинський ЗДО** | **1.** Ремонт системи каналізації | серпень 2019 | **виділені** |
|  | 2. Поточний ремонт | серпень 2019 |  |
| **Покалівський ЗДО** | 1. Поточний ремонт | серпень 2019 |  |
| **Овруцький ЗДО № 1** | **1.** Ремонт системи каналізації | серпень 2019 |  |
|  | **2.** Ремонт службового туалету | серпень 2019 |  |
| **Черепинський ЗДО** | **1.** Поточний ремонт | серпень 2019 |  |
| **Піщаницький ЗДО** | 1. Заміна вхідних дверей | серпень 2019 |  |
|  | **2.** Поточний ремонт |  |  |
| **Шоломківський ЗДО** | 1. Поточний ремонт | Серпень-вересень |  |
| **Овруцький ЗДО № 8** | 1. Поточний ремонт | Серпень 2019 |  |
| **Бондарівський ЗДО** | 1. Поточний ремонт | Серпень 2019 |  |
| **В.Чернігівський ЗДО** | 1.Поточний ремонт | Серпень 2019 |  |
|  | 2. Модернізація обладнання харчоблоку | Грудень 2019 |  |
| **Овруцький ЗДО № 5** | 1. Поточний ремонт | серпень 2019 |  |
|  | 2. Асфальтування території | 2019-2020 |  |
| **Зарічанський ЗДО** | 1. Поточний ремонт | серпень 2019 |  |
| **Великофоснянський ЗДО** | 1. Ремонт каналізаційної системи (туалети) | серпень 2019 |  |
|  | 2. Встановлення станції очистки води | грудень 2019 |  |
| **Овруцький ЗДО № 6** | 1. Поточний ремонт) | серпень 2019 |  |
|  | 2. Асфальтування території | Серпень 2019 |  |
|  | 3. Рем онт системи опалення | Вересень 2019 |  |
| **Овруцький ЗДО № 10** | 1. Заміна 2-х дверей (подвійних) | Грудень 2019 |  |
|  | 2. Ремонт системи каналізації (підвал, заміна труб) | Серпень 2019 |  |

***Заклади позашкільної освіти***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Центр дитячої та юнацької творчості** | 1. Реконструкція комерційного вузла обліку газу (проект вигот.) | Вересень 2019 |  |
|  | 2. Термосанація приміщення ЦДЮТ (за виготовлення проекту) | 2019-2020 |  |
| **Овруцька дитяча музична школа** | 1. Облаштування внутрішнього туалету | Серпень 2019 |  |
| **Острівський МНВК** | 1. Поточний ремонт | Серпень 2019 |  |
| **Овруцька ДХШ** | 1. Поточний ремонт | Серпень 2019 |  |
| **Овруцька МАНМР** | 1. Поточний ремонт | Серпень 2019 |  |
| **Овруцька ДЮСШ** | 1. Ремонт покрівлі спортзалу | Серпень 2019 |  |

Примітка: Проведення поточних ремонтів клубних закладів в межах кошторисних призначень –червень-грудень 2019 року

**1.8. В.о. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:**

- провести за необхідності поточний ремонт адмінбудівель;

- підготувати котельні адмінбудівель до нового опалювального сезону 2019-2020 років;

- забезпечити котельні твердим паливом.

2. Директору КП «Водоканал» Овруцької міської ради Латаш О.А., Директору КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Грищенко П.А., Директору КП «Відродження» Овруцької міської ради Казмерчук Т.П., Директору КП «Овруч» Овруцької міської ради Дубу А.І., Головному лікарю Овруцької ЦРЛ Шубан В.Г., головному лікарю КНП«Овруцький ЦПМСД» Левківському С.О., начальнику відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради Сергійчук М.М., т.в.о. старост Овруцької ОТГ забезпечити:

* своєчасне виконання заходів зазначених у п.1 даного рішення;
* надання щомісячної звітності до 1-го числа про виконання завдань з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років на адресу Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

3. Вищезазначені заходи виконати в термін до 01.09.2019 року.

4. В порядку контролю питання підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років розглянути на засіданні виконкому міської ради у вересні місяці поточного року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гришковця В.М. та начальника Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчиця О.П..

Міський голова І.Я. Коруд