Додаток № 1

*до Програми*

*соціально-економічного*

*та культурного розвитку*

*Овруцької ОТГ на 2020 рік*

Орієнтовний перелік заходів соціально – економічного та культурного розвитку 2020 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва інвестиційної програми,**  **проекту розвитку** | **Назва замовника** | **Період реалізації** | **Загальна кошторисна вартість, тис. грн.** | **Наявність проектно – кошторисної документації (вказати дату розробки та назву проектної організації)** | **Наявність експертного звіту (зазначити дату і №)** | **Орієнтовні джерела фінансування** |
| **Благоустрій** | | | | | | | |
|  | Запровадження економічно ефективних механізмів поводження з відходами в рамках міжмуніципального співробітництва Овруцької, Народицької, Словечанської громад |  | 2020 рік | 21600,05 | - | - | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Встановлення системи відеоспостереження на території Овруцької ОТГ «Безпечна громада» |  | 2020 рік | - | - | - | Інфраструктурна субвенція, міський бюджет, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт тротуару на площі Свободи в м. Овруч Житомирської області (коригування) |  | 2020 рік | 2327,779 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0530-17 від 13 жовтня 2017 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Реконструкція "Парку памяті" по вул. Т.Шевченка в м. Овруч Житомирської |  | 2020 рік | 8270,227 | КП "Проектувальник" | №06-0079-17 від 31 березня 2017 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Хмельницького та вул. Героїв Майдану в м. Овруч Житомирської області; |  | 2020 рік | 661,003 | ТОВ "Комплексні інженерні системи" |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Т.Шевченка та вул. С.Бандери в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 855,600 | ТОВ "Комплексні інженерні системи" |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт (відновлення благоустрою) прибудинкових територій по пров. Стадіонний 1, 2, 3, 4, 5 в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 7691,140 | ТзОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" | - | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт (відновлення благоустрою) прибудинкових територій по вул. Б.Хмельницького 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 4781,558 | ТзОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" | - | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Будівництво стели "І мертвим і живим захисникам України в російсько-українській війні" по вулиці Тараса Шевченка, з лівої сторони, біля будинку Оваруцької РДА (площа Свободи) в м. Овруч Житомирської |  | 2020 рік | 2895,444 | ФОП Невмержицький М.І. | № 06-0443-19 від 24 вересня 2019 року | В межах кошторисних призначень, благодійні внески, інші кошти |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Зарічна, Лугова, Криничка, Вільшанська, Польова, Вишнева та Ручейна в с. Велика Фосня, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 767,582 | ПП "Титан" |  | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Фосня, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 265,61829 | ПП "Титан" |  | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шоломки, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 968,34500 | ПП "Титан" | №06-0395-18 від 02 липня 2018 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Слобода Шоломківська, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 453,65300 | ПП "Титан" | №06-0394-18 від 02 липня 2018 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Збраньки, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | 435,07200 | ПП "Титан" |  | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Потаповичі, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 144,194 | ФОП Невмержицький М.І. | - | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гошів, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 1141,924 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0202-19 від 03 червня 2019 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гуничі, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 630,044 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0185-19 від 22 травня 2019 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Раківщина, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 792,964 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0184-19 від 22 травня 2019 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину , міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Великі Мошки, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 570,587 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0186-19 від 22 травня 2019 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Клинець, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 438,122 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0183-19 від 22 травня 2019 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Павловичі, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | 197,119 | ФОП Невмержицький М.І. | - | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Хлупляни, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | - | ФОП Невмержицький М.І. | - | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Нагоряни, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік | - | ФОП Невмержицький М.І. | - | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Оленичі, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік |  | ФОП Невмержицький М.І. |  | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Стугівщина, Овруцького району, Житомирської області» |  | 2020 рік |  | ФОП Невмержицький М.І. |  | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | « Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хуторянська, Шваб, Садова, Поліська, Заводська, Південна, Колгоспна, Чигиринська, Швабівська, Ясельна та пров. Колгоспний, Рибний, Ясельний в с. Заріччя, Овруцького р-ну, Житомирської області» (перехідний) |  | 2020 | 1055,03300 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0469-18 від 24 липня 2018 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Острів, Овруцького району, Житомирської області» (перехідний) |  | 2020 | 604,99700 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0391-18 від 02 липня 2018 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
|  | «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна, Молодіжна, Глибока, Сонячна, Інтернаціональна, Шкільна, Нова, Партизанська, Жовтнева, Дружби, Перемоги та пров. Жовтневий, Перемоги в с. Заріччя, Овруцького р-ну, Житомирської області» (перехідний) |  | 2020 | 603,67200 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0468-18 від 24 липня 2018 року | Програма «Засвітлимо Житомирщину», міський бюджет |
| **Дорожнє господарство** | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – ліва сторона) в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 2705,175 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0061-18 від 20 березня 2018 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – права сторона) в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 2468,658 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0058-18 від 20 березня 2018 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку с. Словечно від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – права сторона) в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 3210,373 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0059-18 від 20 березня 2018 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку с. Словечно від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – ліва сторона) в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 2434,505 | ФОП Невмержицький М.І. | №06-0060-18 від 20 березня 2018 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Енергетиків та вул. Тараса Бульби-Боровця (від вул. Героїв Майдану до вул. Т.Шевченка) в м. Овруч Житомирської області (коригування) |  | 2020 рік | 6811,883 | ТзОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" | №15990 від 29.08.2018 року | Кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна (від вул. Київської до вул. Грешевського) в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | 3865,836 | ТзОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" | №11566 від 10.01.2018 року | Кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інші кошти |
| **Водопровідно – каналізаційне господарство** | | | | | | | |
|  | Будівництво протиерозійних споруд на землях Великохайчанського та Покалівського старостинських округів Овруцької міської ради Житомирської області |  | 2020 рік | 1456,331 | КП "Житомирводпроект" |  | В межах кошторисних призначень, Мінекології, інші кошти |
|  | Будівництво протиерозійних споруд на землях Піщаницького, Великохайчанського та Покалівського старостинських округів Овруцької міської ради Житомирської області (перехідний) |  | 2020 |  |  |  | В межах кошторисних призначень, Мінекології, інші кошти |
|  | Покращення доступу до якісної питної води для громадян сіл Норинськ, Мощаниця, Підвелідники Овруцького району (капітальний ремонт) коригування» (перехідний) |  | 2020 |  |  |  | Інфраструктурна субвенція, міський бюджет |
|  | «Будівництво системи побутової каналізації з влаштуванням КНС по вул. Шолом-Алейхема та вул. Озерна в м. Овруч Житомирської області» |  | 2020 рік | 5111,437 | ТзОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" | №06-0480-18 від 18.09.2018 року | В межах кошторисних призначень, Мінекології, інші кошти |
|  | |  |  | | --- | --- | | Будівництво артсвердловини та реконструкція водогінної мережі в населених пунктах Стугівщина, Оленичі, Хлупляни Овруцького району Житомирської області |  | |  | 2020 рік |  | ТОВ “Житомирбудпроектекспертиза” |  |  |
|  | Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Збраньки , Овруцькому районі, Житомирської області |  | 2020 рік | 2830,392 | ТОВ «ЮБК «Комплекс» |  | Програма «Питна вода», міський бюджет, інші кошти |
|  | Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Клинець, Овруцькому районі, Житомирської області |  | 2020 рік | 2488,693 | ТОВ «ЮБК «Комплекс» |  | Програма «Питна вода», міський бюджет, інші кошти |
|  | Реконструкція станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Невгоди, Овруцькому районі, Житомирської області |  | 2020 рік | 2599,426 | ТОВ «ЮБК «Комплекс» |  | Програма «Питна вода», міський бюджет, інші кошти |
|  | Реконструкція станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Черепин, Овруцькому районі, Житомирської області |  | 2020 рік | 2634,565 | ТОВ «ЮБК «Комплекс» |  | Програма «Питна вода , міський бюджет, інші кошти |
|  | Реконструкція водопровідної мережі з метою покращення водопостачання для громади с. Піщаниця Овруцького району Житомирської області |  | 2020 рік |  |  |  | Програма «Питна вода», міський бюджет, інші кошти |
|  | Реконструкція системи водопостачання в с. Лукішки Овруцького району Житомирської |  | 2020 рік | 1405,314 | КП "Житомирводпроект" | - | Інфраструктурна субвенція, міський бюджет |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Миротворців в м. Овруч Житомирської області (коригування) |  | 2020 рік | 1181,760 | ТОВ "Житомирська архітектурно-планувальна майстерня" |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Богораза в м. Овруч Житомирської області (коригування) |  | 2020 рік | 1675,804 | ТОВ "Житомирська архітектурно-планувальна майстерня" |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | «Капітальний ремонт артезіанської свердловини з заміною технологічного обладнання в с. Дубовий Гай Овруцького району Житомирської області» |  | 2020 рік | 294,940 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК" |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | «Капітальний ремонт артезіанської свердловини з заміною технологічного обладнання в с. Невгоди Овруцького району Житомирської області» |  | 2020 рік | 299,638 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК" |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Реконструкція силового обладнання КП "Водоканал" Овруцької міської ради у павільйонах №1, №5, №7, №9, №14, №16, №17, №18 зі встановленням станції автоматичного керування на базі частотних перетроворювачів Danfoss Aqua Drive" |  | 2020 рік | 1495,613 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК" |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
| **Соціальний захист** | | | | | | | |
|  | Реконструкція закладу дошкільної освіти №2 під соціальний багатоквартирний житловий будинок |  | 2020 рік | - | ТзОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" | - | Мінсоцполітики, інші кошти |
|  | Придбання житла |  | 2020 рік | 82,0 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
| **Будівництво** | | | | | | | |
|  | Реконструкція ІІ-ІІІ поверхів приміщення амбулаторії загальної практики медицини під житло за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вулиця Київська, 127-а |  | 2020 рік | 6142,009 | ТзОВ "ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА" | №2182/е/19 від 12 вересня 2019 року | Мінсоцполітики, інші кошти |
|  | Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом по вул. Шляхова, 55 с. Покалів Овруцького району |  | 2020 рік |  |  |  | співфінансування |
|  | Реконструкція казарми під житловий будинок на 48 квартир по вул. Прикордонна, 4 в м. Овруч |  | 2020 рік |  |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
| **Медицина** | | | | | | | |
|  | Придбання санітарного автомобілю для транспортування тяжкохворих (лежачих) |  | 2020 рік | 1400,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Придбання медичного обладнання, інвентарю та інструментарію для стаціонарних відділень |  | 2020 рік | 4507,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Придбання препаратів для лікування дихальних розладів у новонароджених, препаратів для лікування дітей в дитячому відділенні, препаратів на невідкладну допомогу та наркотичними засобами |  | 2020 рік | 1850,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Забезпечення лабораторії міської лікарні необхідними реактивами для покращення обстеження населення |  | 2020 рік | 700,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Відшкодування витрат на проведення медичного огляду громадян призивного та допризовного віку у військкоматі. Відшкодування вартості медичних послуг, в т.ч.стоматологічних, медикаментів, перев'язувальних матеріалів, виробів медичного призначення пільговим категоріям населення. |  | 2020 рік | 850,0 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Придбання рентгенапарату універсального для діагностично- поліклінічного відділення |  | 2020 рік | 5000,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Придбання рентгенапарату-пересувного (палатного) |  | 2020 рік | 2500,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Відшкодування витрат на перебування у стаціонарі асоціальних громадян (дорослих та дітей), які не потребують медичної допомоги |  | 2020 рік | 700,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Забезпечення препаратами інсуліну інсулінозалежних хворих на цукровий та нецукровий діабет |  | 2020 рік | 500,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Придбання комп'ютерного томографа |  | 2020 рік | 14 000, 00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Встановлення очисної станції води. |  | 2020 рік | 1000,00 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | |  | | --- | | Капітальний ремонт приміщення дитячого відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області (перехідний) | |  | 2020 рік | 2178,153 | ФОП Козодой І.В. | №15519 від 10.08.2018 | Інфраструктурна субвенція, міський бюджет |
|  | Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | |  |  | | --- | --- | | 1498,537 |  | | ФОП Козодой І.В. | №15526 від 10.08.2018 | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу двоповерхового Овруцької центральної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області. |  | 2020 рік | 8060,367 | ФОП Козодой І.В. | №15521 від 10.08.2018 | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу п’ятиповерхового Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | 5790,549 | ФОП Козодой І.В. | №15522 від 10.08.2018 | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі гінекологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | 5587,087 | ФОП Козодой І.В. | №15518 від 10.08.2018 | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт будівель (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | 9146,285 | ФОП Козодой І.В. | №15524 від 10.08.2018 | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт прилеглої території Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | 15190,826 | ФОП Козодой І.В. | №15525 від 10.08.2018 | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт приймального відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | 3000,0 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | |  |  | | --- | --- | | Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) із заміною покрівлі діагностичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченка, 41 м. Овруч Овруцького району Житомирської області |  | |  | 2020 рік | 6565,120 | ФОП Козодой І.В. | №15520 від 10.08.2018 | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ № 1 (діагностичний центр) та АЗПСМ №2 (вул. Київська 127а) м. Овруч |  | 2020 рік |  |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
| **Гуманітарна сфера** | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт та термосанація Овруцького закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів № 3 Овруцької міської ради Житомирської області по вул. Замкова, 13 в м. Овруч Житомирської області |  | 2020 рік | **6110.682** | ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи» | №06-0682-18 від 23.11.2018 | ДФРР, міський бюджет |
|  | Капітальний ремонт (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради Житомирської області |  | 2020 рік | **18058.41 тис. грн.** | ТОВ «Експертиза МВК» | №17480 від 12.12.2018 | ДФРР, міський бюджет |
|  | Реконструкція-термосанація будівлі Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради за адресою: вул. Тараса Шевченка, 100, м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області |  | 2020 рік | 18370,793 | ДП "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут"Ндіпроектреконструкція" | №2273/е/19, 24 вересня 2019 року | ДФРР, міський бюджет |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Кирданівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів с. Кирдани, Овруцького району, Житомирської області |  |  | 100000 |  |  | Обласний бюджет |
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчику з штучним покриттям з розміром 42.5х22.5 м, з висотою огорожі h=3,0 м в Кирданівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Овруцької міської ради Житомирської області |  | 2020 рік | 4129,189 | ФОП Огорильцевська С.В. | від 21 травня 2019 року №1365 | МОН, інші кошти |
|  | Реконструкція стадіону "Юність" |  | 2020 рік | - | КП "Житомирпроект" | - | ДФРР, міський бюджет |
|  | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану у м. Овруч, Житомирської області |  | 2020 рік |  | ТзОВ "Макро-Будомат" (м. Львів) | №06-0692-16 від 21 грудня 2016 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт приміщення будинку культури із заміною зовнішніх мереж теплопостачання за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с. Кирдани, вул. Лесі Українки, 1 |  | 2020 | 3866,152 | ДП "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут"Ндіпроектреконструкція» | № 1083/е/19 від 31.05.2019 року | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Капітальний ремонт, придбання меблів, обладнання, предметів та матеріалів для шкіл та садочків |  | 2020 |  |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
| **Енергоефективність** | | | | | | | |
|  | Проведення енергоаудитів та виготовлення енергетичних сертифікатів |  | 2020 | 100,0 |  |  | Міський бюджет, інші кошти |
| **Землеустрій** | | | | | | | |
|  | Здійснення заходів із землеустрою |  | 2020 | 50,0 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
|  | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи прав на неї |  | 2020 | 9,0 |  |  | В межах кошторисних призначень, інші кошти |
| **Бюджет участі** | | | | | | | |
| 86. | Встановлення міні майданчику зі штучним покриттям на території молодшої школи ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 в рамках «Громадського бюджету» |  |  | 200,0 |  |  | Місцевий бюджет, в межах кошторисних призначень |
| 87. | Модернізація пішохідних переходів в рамках «Громадського бюджету» |  |  | 200,0 |  |  | Місцевий бюджет, в межах кошторисних призначень |