«Погоджено» «Затверджую»

Міський голова Директор КП «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коруд І. Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Латаш О. А.

**Перспективний план розвитку водопровідно-каналізаційного господарства для включення в Програму соціально – економічного розвитку міста**

**на 2021 рік**

1. Будівництво:
	1. Будівництво системи побутової каналізації з влаштуванням КНС по вул. Ш. Алейхема та вул. Озерна в м. Овруч Житомирської області – 4868,530 тис. грн.
	2. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Богораза в м. Овруч Житомирської області - 1396,517 тис. грн.
	3. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по встановленню альтернативного живлення електричної енергією ВНС № 1, № 2 із встановленням осонячних батарей у м. Овруч 2900,00 тис. грн.

 **Сума: 9165,047 тис. грн.**

1. Водопровідні мережі:

Протяжність водопровідних мереж міста 85 км. До 70% мереж, свердловин та водозаборів експлуатуються понад 40 років, тому постійно виникають аварійні ситуації. Необхідно по мірі можливості міняти металеві вставки, коліна на поліетиленові. У зв’язку із зниженням пропускної спроможності труб водопровідних мереж, проводити заміну вводів в житлові будинки, також заміну пожежних гідрантів та засувок.

* 1. Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною металевих вставок, труб на поліетиленові:
* вулиці: І. Гонти, І. Сірка, Січових Стрільців (за залізною дорогою) д-50 мм - -240 тис. грн.
* вул. Л. Українки - 92 тис. грн.
* район Нагорних, вул. Василівська, Озерна, В. Карпенка д-100 мм - 286 тис. грн.
* вул. Базарна - 230 м, д-50 мм - 156 тис. грн.
* вул. Зарічна - 480 м, д-50 мм - 300 тис. грн.
* вул. Малишка - 290 м, д-50 мм - 234 тис. грн.
* від вул. Святої Покрови до вул. Мироторців д-150 мм - 195 тис. грн.
* вул. 17-го Листопада - 76 тис. грн.
* вул. Воїнів УПА - 101 тис. грн.

**Сума: 1680 тис. грн.**

* 1. Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною вводів:
* вул. Київська 68;
* вул. Б. Хмельницького, 57, 60, 62;
* вул. Гетьмана Виговського, 68;
* вул. Т. Шевченка, 28 (Райспоживспілка);
* вул. Т. Шевченка, 86 (поліклініка).

 Всього: 7 шт.

 **Сума: 147 тис. грн.**

* 1. Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною засувок, металевих вставок:
* вул. Героїв Майдану (район військомату) - 1 шт.
* вул. Прикордонна д-150 мм - 1 шт.

 Всього: 2 шт.

 **Сума: 78 тис. грн.**

* 1. Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною пожежних гідрантів:
* вул. Б. Хмельницького, 32 - 1 шт.
* вул. Г. Виговського, 68 - 1 шт.
* перехрестя вулиць І. Франка та Київської - 1 шт.
* вул. Князя Олега, 40 - 1 шт.
* вул. Ш. Алейхема, 2 - 1 шт.

 Всього: 5 шт.

 **Сума: 150 тис. грн.**

**Разом по водопровідних мережах: 2055 тис. грн.**

1. Каналізаційні мережі:

Протяжність каналізаційних мереж по місту – 52 км. Стан системи водовідведення потребує значного покращення, та як до 60% каналізаційних мереж експлуатуються більше 30 років. В результаті використання в зимовий період посипаного матеріалу відсіву, більшість мереж втратили пропускну спроможність та потребують гідродинамічного очищення.

* 1. Поточний ремонт каналізаційних мереж:
* заміна каналізаційної мережі

 по вул. Залізничній – 210 м д -250 мм - 310 тис. грн.

по вул. Героїв Майдану – 75 м д-160 мм - 60 тис. грн.

по вул. Б. Хмельницького, 62 (дворова) – 55 м д-160 мм - 47 тис. грн.

 **Сума: 417 тис. грн.**

**Разом по каналізаційних мережах: 417 тис. грн.**

**Всього по водопровідно-каналізаційному господарству: 2472 тис. грн.**

1. Благоустрій:

Зливова каналізаційна мережа.

На обслуговуванні КП «Водоканал» 23 км мереж зливової каналізації та 96 оглядових колодязів. Дана мережа на 50% втратила пропускну спроможність, так як труби та колодязі замулені. У зв’язку з цим руйнується дорожнє покриття вулиці міста. Необхідно відновляти існуючу мережу та будувати нову.

* 1. Поточний ремонт ливневої каналізаційної мережі:
* вул. професора Нікончука - 59 тис. грн.

**Сума: 59 тис. грн.**

* 1. Гідротехнічні споруди та канали.
	2. В господарському віданні підприємства 6346 м/п каналів, 330 м/п дренів та гідротехнічні споруди. Для їх обслуговування уведено в штатний розпис підприємства додаткові посади – ремонтувальник русловий.

Для обслуговування гідротехнічних споруд і каналів – це косіння трави, зрізання парослі, очищення каналів, контроль за регулюванням рівня води, необхідно на рік - 220 тис. грн

**Сума: 220 тис. грн.**

* 1. Утримання шахтних колодязів та бюветів - 170 тис. грн.

**Сума: 170 тис. грн.**

 **Разом по благоустрою: 449 тис. грн.**

**Всього: 2 млн. 921 тис. грн.**

(на водопровідні, каналазіційні мережі та благоустрій)

1. Придбання:

Вакуумна машина – 2 млн. 300 тис. грн.

Автомобіль для транспортування каналопромивочної установки - 300 тис. грн.

**Сума: 2 млн. 600 тис. грн.**

 **Всього (без будівництва): 5 млн. 521 тис грн.**

 **Разом по програмі: 14 млн. 686 тис. 047 грн.**

 **в т.ч. будівництво – 9 млн. 165 тис. 047 грн.**

 **водопровідно-каналізаційне господарство – 2 млн. 472 тис. грн.**

 **благоустрій - 449 тис. грн.**

 **придбання - 2 млн. 600 тис. грн.**