*Інформація про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької ОТГ на виконання рішення №235 від 05.08.2021 р.*

**1. КП «Водоканал» Овруцької міської ради виконав наступні заходи:**

КП «Водоканал» Овруцької міської ради на даний немає можливості виконати роботи, зазначені у рішенні виконкому Овруцької міської ради №235 від 05.08.2021 р., а саме:

- здійснити облаштування підпірної стіни по вулиці Макарія Овруцького, у зв’язку з виконанням невідкладних робіт по ремонту водопровідних мереж із заміною засувок, металевих вставок на поліетиленові по вулиці Тараса-Бульби-Боровця, Василівський, заміні пожежних гідрантів по вулиці Тараса Шевченка, Київській, виконання запланованих робіт з ремонту водопровідних мереж по вул. Симоненка, Б. Хмельницького. Для того, щоб виконати роботи з ремонту системи водовідведення по вулиці Космонавтів та Миру необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію.

**2. КП** **«Гарне місто» Овруцької міської ради здійснено наступні заходи:**

 1. За період від 05.08.2021 року по 23.11.2021 р. було виловлено 3 собаки та доставлено до тимчасового притулку тварин для їх подальшої вакцинації та стерилізації. Працівниками підприємства на постійній основі проводиться відлов, стерилізація та вакцинація безпритульних тварин (собак)

2. По Програмі 50 на 50 замовлено металеві двері – 7 шт. Проведено заміну 9 дверей в багатоквартирних будинках за наступними адресами: по пров. Стадіонному буд.5 (1,2 під’їзди); по вул. М. Ващука буд. 3 (1 під’їзд); по вул. Т.Шевченка буд. 126 (1,2 під’їзди); по вул. С. Бандери буд. 23 (3 під’їзд); по вул. Б. Хмельницького буд. 30 а (2 під’їзд); по вул. І. Богуна буд. 65 (1 під’їзд), буд. 69 (3 під’їзд).

3. Працівниками підприємства здійснено облаштування доріжки біля буд. 126 по вул. Т. Шевченка.

4. Завершені роботи по облаштуванню автостоянки та проїзду біля багатоповерхових будинків по вул. М. Ващука, а також біля буд. 70а по вул. Київська.

5. Двірники підприємства забезпечили належний санітарний стан прибудинкових територій в період вихідних днів з нагоди Дня незалежності.

**3. Комунальне підприємство «Овруч» Овруцької міської ради**

 На виконання п. 4 рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 05.08.2021 р. №235 «Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької міської територіальної громади», КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області інформує наступне.

 Відповідно до:

* П.4.1. Підприємство надає наступну інформацію щодо стану заключених договорів на вивезення ТПВ в м. Овруч та населених пунктах Овруцької ОТГ станом на 22.11.2021 р. :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва села** | **Заключено** | **Відмова** | **Не проживають** | **Кількість абонентів всього** | **% заключених договорів** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Дубовий Гай | 71 | 0 | 14 | 85 | 100 |
| **2** | Заськи | 103 | 4 | 3 | 110 | 96 |
| **3** | Лукішки | 67 | 35 | 7 | 109 | 66 |
| **4** | Кирдани | 213 | 29 | 11 | 253 | 88 |
| **5** | Рулівщина | 90 | 32 | 0 | 122 | 74 |
| **6** | Корчівки | 57 | 90 | 0 | 147 | 39 |
| **7** | Заріччя | 322 | 132 | 78 | 532 | 71 |
| **8** | Острів | 115 | 45 | 48 | 208 | 72 |
| **9** | Підруддя | 273 | 17 | 25 | 315 | 94 |
| **10** | Колосівка | 36 | 3 | 9 | 48 | 92 |
| **11** | Яцковичі | 36 | 10 | 22 | 68 | 78 |
| **12** | Ігнатпіль | 255 | 0 | 56 | 311 | 100 |
| **13** | Білокамінка | 34 | 3 | 21 | 58 | 92 |
| **14** | Бондарі (багатоповерхівки) | 108 |  0 | 4 | 112 | 99 |
| **15** | **м.Овруч** |   |   |   |   |   |
|  | Фіз. особи | **6312** | **51** | **227** | **7187** | **91** |
|  | Юр. особи | **409** | **0** | **0** | **409** | **100** |
| **16** | Стихійний ринок |   |   |   |   |   |
|  | Юр. особи | **20** | **1** | **0** | **21** | **95** |
|  | Фіз. особи | **50** | **1** | **0** | **51** | **98** |
|  | **Всього:** | **8571** | **453** | **525** | **10146** |  |

П. 4.2. Протягом жовтня місяця проведені роботи по виявленню та усуненню несправностей в системі вуличного освітлення:

* Проведені роботи по заміні ламп вуличного освітлення, які вийшли із ладу у населених пунктах Овруцької ОТГ –118 шт. та в м. Овруч - 12 шт.;
* Обслуговування щитів вуличного освітлення та підготовка їх до зимового періоду (КТП-516, КТП-514, КТП-501);
* Виявлення та усунення короткого замкнення в мережі вуличного освітлення в с. Острів, с. Лукішки, с. Шоломки, м. Овруч (вул. С. Стрільців, Б. Хмельницького, П. Ковжуна), с. Невгоди, Покалів, Бережесть;
* Переведення реле часу вуличного освітлення в с.Острів, Заріччя, м. Овруч, с. Павловичі, Поліське, Клинець, Піщаниця, Камінь, В. Чернігівка, М. Чернігівка, Богданівка, Дубовий Гай, Кирдани, Корчівки, Мамеч;
* Встановлення 3-х світильників вуличного освітлення по вул. Прикордонна, 18 та по вул. Набережна в м. Овруч та в с. Бережесть;
* Заміна світильника вуличного освітлення, який вийшов із ладу в с. Острів;
* Заміна таймеру Т15 механічного в с. Павловичі та в с. Коптівщина;
* Демонтаж 5 електричних опор по вул. Т. Бульби-Боровця в м. Овруч;
* Відключення лінії 0,4 кВт для проведення робіт по зрізанню аварійних дерев в с. Піщаниця, Богданівка, Заськи, Велика Хайча, Мала Хайча;
* П. 4.3. На даний час підприємством обслуговуються 15 населених пунктів Овруцької ОТГ у Підрудянському, Ігнатпільському, Зарічанському, Черепинському, Кирданівському, Руднянському старостинському округу. Роботи по встановленню контейнерів у населених пунктах Овруцької ОТГ продовжуються.;
* П. 4.5. Роботи по виготовленню та встановленню конструкцій з накриттям на сміттєві майданчики з євро контейнерами виконуються силами КП «Овруч» по мірі технічних та фінансових можливостей. Всього облаштовано 5 майданчиків для збору ТПВ (вул. Т. Шевченка, 84,65, Б. Хмельницького, Ващука, об’їзна дорога с. Підруддя (кладовище);
* П.4.6. Підприємством на постійній основі проводяться роботи по обстеженню та ремонту ігрового обладнання на дитячих майданчиках;
* П. 4.7. Роботи по облаштуванню тротуарною плиткою територію біля Свято-Василівської церкви проведено в об’ємі - 55 м2.

 По закінченню КП «Водоканал» ремонтних робіт водо мережі на зазначеній території, роботи по облаштуванню тротуарної плитки будуть завершені ;

* П.4.8. Підприємством спільно з КП «Водоканал» роботи по укладанню плит демонтованих з вул. Ш. Алейхема на вул. Нагорянську будуть проведені після заміни мережі водопроводу;
* П.4.10. Проведені роботи з поточного ремонту доріг з щебеневим покриттям по вул. Хутір (2500м2) та по вул. Загребля в с. Потаповичі Гошівського старостинському округу та по вул. Сонячна (1700 м2), Тиха ( 400 м2), Вільшанська ( 2750 м2), Покальчука ( 1500 м2) в с. Велика Фосня.

Проведені роботи по підсипанню та плануванню щебеневої продукції частково вручну вибоїн, вимоїн, просідань по вул. Жизневського та відсипання спуску від вул. Т.Шевченка до вул. М.Овруцького, 8-Березня та від вул. Т. Шевченка до вул. М. Овруцького, 8-Березня, С. Бандери, Героїв Крут в м. Овруч;

 На виконання п. 11 комунальним підприємством «Овруч» Овруцької міської ради здійснюється вчасне прибирання по вул. Базарній в м. Овруч.

**4. Старостами старостинських округів Овруцької ТГ**

**здійснено наступні заходи:**

**Зарічанський старостинський округ:**

 Проведено прибирання на дорозі М21 загального державного значення в с. Заріччя вул. Коростенська. Здійснено заходи з благоустрою На дорозі загального користування від знаку Заріччя до Слобода- Шоломківська. Прибрано естакаду в с. Острів вул. Коростенська. Здійснено заходи по прибиранню території та зупинок громадського транспорту в с. Заріччя та в с. Острів. Здійснено прибирання відомчих територій в с. Заріччя та в с. Острів. Встановлено два сміттєві майданчики в с. Заріччя, вул. Садова та вул. Набережна. На постійній основі здійснюється вивезення сміттєвих відходів з територій округу в с. Заріччя та в с. Острів. Здійснено вивіз гілок дерев та сміття від стихійних сміттєзвалищ в с. Заріччя по вул. Центральна, вул. Партизанська. Здійснено прибирання територій підвідомчих установ від листя в с. Заріччя.

**Покалівський старостинський округ:**

Здійснено заходи по повторному прибиранні несанкціонованих сміттєзвалищ в с. Покалів напроти кладовища в с. Коптівщина при в’їзді в село. Здійснено обкошування території для встановлення автобусної зупинки напроти с. Полохачів. Проводилися роботи по обрізанню гілля на деревах: с. Покалів – всі вулиці, с. Коптівщина по вул. Садова (була застосована вишка).Проводилися заходи з благоустрою, а саме: вирізано кущі в с. Коптівщина по вул. Садова та прибрано обрізане гілля, обрізано кущі в с. Покалів на початку вул. Шляхова. Приведено в належний стан (пофарбовано) зупинки громадського транспорту в с. Гаєвичі, с. Полохачів та с. Дівошин. Здійснено благоустрій у центральній частині населених пунктів Покалівського старостинського округу, а також біля кринички «Журавель» та біля дитячого майданчика (прибрано сміття). Здійснено обкошування території в с. Полохачів по вул. Центральна. Прибрано обрізане гілля по вул. Садова в с. Коптівщина. Збудовано та встановлено туалет в с. Гаєвичі біля будинку культури. Почищено водостічну яму та вивезено сміття в с. Покалів по вул. Середня. Здійснено вирізання кущів в с. Покалів по вул. Шляхова (центр). Зроблено та встановлено урни біля автобусних зупинок в с. Полохачів, с. Гаєвичі та до дитячого майданчику в с. Гаєвичі. Проведено обкошування території біля дитячого майданчика в центрі с. Покалів. Проведено благоустрій території біля адмінприміщення та в центрі с. Покалів (загрібано та вивезено листя). Після робіт, які проводив РЕМ було прибрано гілля по вул. Зарічна в с. Покалів. Зібрано та вивезено сміття понад дорогою із с. Гаєвичі до с. Скребеличі.

**Хлуплянський старостинський округ:**

На постійній основі проводиться прибирання територій населених пунктів які входять до старостинського округу, а саме: прибирання сміття, викошені кладовища також викошувалися під’їзди на населених пунктів с.Оленичі, с.Хлупляни, с.Стугівщина, с.Сирківщина, с.Теклівка. Розміщено ящики з піщано-сольовою сумішшю на всіх спусках старостинського округу, проведено обрізання дерев для покращення проїзду техніки с.Стугівщина, викошено траву та вирізано чагарники на кладовищах в с.Стугівщина та с. Хлупляни.

**Бондарівський старостинський округ:**

Проводилося прибирання та косіння зупинок в с. Бондарі(2 шт.) та в с. Папірня(1 шт.).Проведено прибирання території та вивіз сміття (гілля) біля поставлених баків для сміття в с. Бондарі (робітниче селище). Здійснено збір та вивезення сміття по населених пунктах округу: с. Бондарі, с. Папірня, с. Красносілка. Проведені роботи з косіння узбіччя дороги Овруч-Словечно та збирання сміття, а також дороги до с. Красносілка. Здійснено прибирання рекреаційної зони «Гаряче каміння» в с. Папірня. Проведено благоустрій кладовища та прилеглої території в с. Папірня. Здійснено благоустрій території (косіння) біля дитячого майданчика в с. Бондарі (1 шт.). Проведено благоустрій (косіння) в центрі с. Бондарі (біля магазину).Було приведено в належний стан зупинки громадського транспорту (фарбування) в с. Бондарі (1 шт.), с. Папірня (1 шт.). Проводилися роботи по зрізанню аварійних дерев в с. Бондарі (біля залізничного переїзду). Проводилися ремонтні роботи у господарстві гр. Дамир Світлани Анатоліївни в с. Бондарі. Проведені роботи по викошуванню узбіч вулиць в с. Папірня.

**Підрудянський старостинський округ:**

На постійній основі проводиться прибирання сміття із сміттєвих баків та площадок під ними в с. Підруддя, с. Колосівка, с. Яцковичі. Здійснено обкошування трави біля площадок де встановлені сміттєві баки в с. Підруддя, с. Колосівка, с. Яцковичі. Приведено в належний стан зупинку громадського транспорту «Гуляйка» в с. Підруддя (прибрано сміття, обкошено та побілено). Здійснено прибирання зупинок громадського транспорту в с. Підруддя, в с. Яцковичі, в с. Колосівка. Було встановлено нове накриття на громадські колодязі в с. Яцковичі, вул. Колгоспна. Здійснено роботи з поглиблення та очищення громадських колодязів в с. Підруддя, в с. Яцковичі та в с. Колосівка. Проводилося прибирання смітників на початку села Колосівка та по вул. Миру в с. Яцковичі. Здійснено скошування трави біля адмінприміщення старостинського округу в с. Підруддя. Здійснено скошування трави на узбіччі по вул. Миру в с. Підруддя. Проводилося скошування та прибирання трави біля клубів та на дитячому майданчику в с. Підруддя, в с. Яцковичі та в с. Колосівка. Здійснено скошування корчів та прибрано сміття біля нового кладовища. Проводилися роботи з обрізання гілок високорізом по вул. Садовій, обрізання кущів по вул. Центральна від заправки «Манго» до Гуляйки. Здійснено прибирання території вул. Центральна та вул. Металістів в с. Підруддя та м. Овруч. Здійснено благоустрій кладовища в с. Підруддя (вирізання та вирубування кущів). Здійснено прибирання території біля адмінприміщення та ФП (загребено та вивезено листя) в с. Підруддя, с. Яцковичі. Здійснено фарбування огорожі біля будинку культури в с. Підруддя. Розпочато зрізання обмолоді кущів та дерев на узбіччі дороги в с. Підруддя та в с. Яцковичі. Виготовлено та встановлено накриття на сміттєві баки в с. Підруддя.

**Кирданівський старостинський округ:**

* Проводилося скошування трави, вирізування хмизу на кладовищах в с. Кирдани, с. Корчівка, с. Кирдани (Рулівщина);
* Здійснювалося обкошування території навколо адміністративного приміщення округу, будинку культури, приміщення бувшого ФАП с. Кирдани;
* Проведено заходи зі скошування трави, вирізання дерев та хмизу на канаві для стоку води в с. Кирдани;
* Здійснено обкошування артскажин;
* Здійснено скошування трави та прибирання територій дитячих майданчиків (4 шт.);
* Здійснено скошування трави вздовж канав по вул. Лугова, вул. О.Добахової в с. Кирдани;
* Здійснено скошування трави на в’їзді в с. Кирдани;
* Здійснено скошування трави біля господарств одиноких людей;
* Здійснено скошування трави та прибирання територій під сміттєвими баками;
* Здійснено вирізування хмизу по вул. Б.Хмельницького та вул. Вишнева в с. Кирдани;
* Здійснено прибирання та вивезення сміття вздовж траси М-21 від заправки «Фактор» до повороту на смт. Першотравневе», траси «Овруч-Словечне» та доріг від траси до початку села с. Корчівка і с. Кирдани, дороги між с. Корчівка та с. Кирдани ( 3 рази);
* Здійснено прибирання сміття на вулицях населених пунктів округу, території навколо криничок в с. Кирдани та с. Корчівка;
* Здійснено встановлення дитячого майданчика в с. Кирдани поблизу кринички;
* Здійснено ремонт дитячого майданчика в с. Корчівка;
* Здійснено ремонт бетонної огорожі, вхідної хвіртки на кладовищі в с. Корчівка та с. Кирдани;
* Здійснено прибирання зупинок.

**Піщаницький старостинський округ:**

 Було проведено заходи з вирізання кущів та гілок дерев на мостах по дорозі до с. Клинець. Здійснено вирізання кущів на обочинах автодороги Овруч – с. Клинець. Здійснено перекриття покрівлі павільйону водогону в с. Клинець. Проведено прокошування трави на кладовищі в с. Клинець. Здійснювалося прибирання території від сміття поблизу водопаду в селі Клинець. Повторно здійснено вирізання кущів на території кладовища с. Піщаниця. Продовжуються роботи з прибирання кладовища від гілок дерев та сміття. Проведено вирізання кущів у парку за будинком культури в с. Піщаниця. Здійснюється регулярне викошування трави навколо об’єктів благоустрою старостинського округу. Регулярне прибирання обочин автодороги Овруч –Словечно. Спільно з КП «Овруч» здійснено обрізання аварійних дерев в селах Піщаниця та Павловичі. Здійснено прибирання сміття та очищення бордюр по вулицях в селі Піщаниця. Спільно з підрядною організацією закінчено прокладання водогону в с. Піщаниця. Здійснено ремонт (фарбування) зупинки в с. Поліське. Підготовлено для установки на зупинках с. Піщаниця та с. Поліське назви населених пунктів. Здійснено вирізання кущів та дерев на території біля водонапірної башти в с. Піщаниця. Замовлено виготовлення воріт на кладовище с. Мишковичі. Здійснено вирізання кущів по вулиці Поліська с. Піщаниця. Проведено прибирання, обкошування та вивезення опалого листя на території школи в с. Поліське.

 Продовжуються заходи з поліпшення благоустрою території Піщаницького старостинського округу № 11.

**Шоломківський старостинський округ:**

 Проводилося обкошування кладовищ в с. Шоломки, с. Збраньки. Здійснювалися заходи з прибирання та обкошування зупинок громадського транспорту в с. Шоломки, в с. Слобода-Шоломківська, в с. Збраньки. Проводилось збирання сміття біля річки та біля місць відпочинку. Проводилась обрізка аварійних дерев. Було проведено спалювання гілля після кронування дерев. На постійній основі проводиться прибирання території біля музею в с. Довгиничі. Проводилося обкошування колодязів в населених пунктах: Шоломки та Слобода –Шоломківська , Довгиничі. Зроблені та установлені ящики для суміши на період ожеледиці. Кожен другий четвер місяця проводиться збирання та вивіз сміття по всіх прилеглих територіях, а саме: с. Збраньки, с. Шоломки, с. Слобода - Шоломківська. Неодноразово приймали участь у суботниках, організованих відділом ЖКГБ Овруцької міської ради.

**Черепинський старостинський округ:**

 Проводилося обрізання дерев по вул. Ручейна, Центральна в с. Заськи. Здійснено виготовлення табличок в с. Черепин – 3 шт, с. Заськи – 1. Проводилося скошування трави на кладовищах, біля клубу с. Черепин, с. Заськи, біля ФаПу с. Лукішки, ФП с. Черепин, біля школи, біля зупинок, вздовж доріг. Здійснено прибирання узбіччя доріг від сміття м. Овруч до с. Черепин-2. Було виготовлено 5 ящиків для суміші для посипання доріг.

**Невгодівський старостинський округ:**

 Прибрано кладовище с .Невгоди: вирізка кущів та аварійних дерев ,скошування бур’янів . Проведено прибирання території біля адмінприміщень округу , скошено траву в сільському парку , прибрано та вивезено опале листя . Постійно прибираються автобусні зупинки. Проведено вирізання кущів та скошування трави по узбіччю доріг . Обрізано кущі біля пам’ятника загиблим воїнам у ВВв та упорядковано пам’ятник до 10-річчя чорнобильської катастрофи . Постійно проводиться ліквідація стихійних сміттєзвалищ . Проводилось прибирання доріг обласного значення : Невгоди – Фосня, Невгоди – Потаповичі .

**Гошівський старостинський округ:**

 Відповідно до рішення виконавчого комітету працівниками Гошівського старостинського округу постійно проводиться прибирання сміття , прибирання закріплених територій, проводяться заходи щодо впорядкування на кладовищах. Здійснено ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в кількості 8 шт., , прибрано від сміття вулиці Центральна та зупинки в с. Потаповичі та с.Гошів. Зрізані кущі на узбіччі вул. Польова в с. Потаповичі та дорозі с. Потаповичі – с. Гошів, на кладовищі с.Базарівка площею 2500 кв.м., скошені бур’яни на кладовищах с. Гошів та с. Потаповичі площею 800 кв.м. , зрізали 27 аварійних дерев.

**Нориський старостинський округ:**

 Щопонеділка здійснюється збирання та погрузка сміття на тракторний прицеп на центральній площі с. Норинськ, біля автобусних зупинок, по узбіччю вулиць населених пунктів старостинського округу та узбіччю автодороги Овруч – Словечно від межі Бондарівського старостинського округу до межі Нововелідницького старостинського округу. Здійснено прибирання 2 стихійних сміттєзвалищ. Були проведені заходи з благоустрою, а саме вирізання чагарників, кущів та самосійних дерев навколо історичної памятки «Зелена гора» на пустирі по вул. Поліська.

**Великочернігівський старостинський округ:**

 Проводилося прибирання зупинок громадського транспорту в населених пунктах: Велика Чернігівка, Мала Чернігівка, Богданівка, Мамеч, Камінь. Здійснено благоустрій території в с. Велика Чернігівка в парку, біля будинку культури та біля дитячого майданчика а саме: скошування трави, згрібання сухого листя. Здійснено зрізання та вивіз дерев на кладовищі в с. Мала Чернігівка, а також вирізання чагарників та гілля дерев. Здійснено вирізання чагарників в с. Камінь по узбіччю дороги. Здійснювалися роботи з вирізання чагарників в с. Велика Чернігівка по узбіччю дороги від поворота до церкви. Здійснювалися роботи по зрізанню аварійних дерев в с. Богданівка по вул. Центральна 20. Здійснено вирізання чагарників в с. Богданівка біля клубу. Здійснено скошування трави, згрібання сухого листя навколо приміщення дитсадка. Було встановлено кришки на громадські колодязі в кількості 16 шт. Здійснено кронування в с. Велика Чернігівка біля будинку культури. Здійснено обкошування пішохідних доріг по парку в с. Велика Чернігівка.

**Великохайчанський старостинський округ:**

 На постійній основі проводиться прибирання територій населених пунктів старостинського округу. Було здійснено вирізання чагарників узбіччя доріг, прибирання зупинок громадського транспорту в с. Мала Хайча вул. Центральна, с. Веика Хайча вул. Ващука, с. Великий Кобилин вул. Бамівська. Було здійснено благоустрій на кладовищі в с. Велика Хайча. Здійснено будівництво 4 альтанок в с. Велика Хайча. Почищено та відремонтовано криничку в с. Велика Хайча. Було організовано два суботника на території старостинського округу по прибиранню узбіччя доріг. В с. Малий Кобилин здійснено підготовку для виконання робіт по під’їзду до кринички. Власними силами було встановлено одну кришку на громадський колодязь. Проводилися роботи по зрізанню аварійних дерев (7 шт.) згідно заяв домогосподарств. Здійснено прорізання чагарників уздовж дороги по вул. Молодіжна в с. Велика Хайча. Було здійснено підвіз бордюр для встановлення та відсіву на алейку в с. Велика Хайча біля ФАП, а також заготовлено 64 кв.м. плитки для даної алейки.

**Великофоснянський старостинський округ:**

 Здійснено роботи по зрізанню аварійних дерев, вирубування чагарнику та прибирання території на кладовищі в с. Мала Фосня. Було замінено огорожу на кладовищі в с. Велика Фосня (Сарнинки) протяжністю 120 м. Здійснено роботи по вирізуванню чагарнику на кладовищі в с. Велика Фосня (Костюшки). Здійснено благоустрій кладовищ в с. Велика Фосня та в с. Велика Фосня (Вереси), а саме: вирізання чагарнику. Проведено викошування та вирізування чагарнику по вул. Садовій 36 в господарстві Харланової Раїси Іванівни (прийомна сім’я). Проведено загрібання та вивезення опалого листя з територій установ та організацій по вул. Центральній в с. Велика Фосня. Проведено прибирання узбіччя дороги від с. Велика Фосня до с. Мала Фосня. Здійснено прибирання дорожнього змету по вул. Центральній в с. Велика Фосня. Щоденно проводяться прибирання території по вул. Центральній в с. Велика Фосня, зупинок громадського транспорту та біля приміщення старостинського округу.

**Раківщинський старостинський округ:**

Здійснені заходи по зрізанню дерев та прибирання на кладовищі в с. Новосілки. Здійснено заготівлю дров для адмінприміщення старостинського округу та ФП в с. В. Мошки та ФП в с. Гуничі. Здійснено прибирання території після зрізання, кронування дерев. Здійснено благоустрій на кладовищі в с. Раківщина, а саме: різання та прибирання чагарників акації. Здійснено прибирання узбіч доріг від сміття. Здійснено заходи по косінню трави по старостинському окрузі. Проводилося зрізання дерев по заявам на території старостинських округів за допомогою автовишки.

**Слобідський старостинський округ:**

Постійно проводиться прибирання на зупинках громадського транспорту (3 шт.) в с. Ясенець, с. Нижня Рудня, с. Слобода. Проводилося прибирання території біля пам’ятника в с. Середня Рудня та в с. Слободи. Здійснювалися заходи по вирізанню кущів та чагарників по узбіччю дороги Слобода-Заболоть. Проводилося скошування трави біля автобусної зупинки у с. Ясенець, в с. Слобода, в с. Нижня Рудня, оберегів в с. Ясенець та с. Слобода. Здійснювалися заходи з прибирання та вивезення листя біля автобусної зупинки у с. Ясенець та Слобода. Проводилися роботи з різання та вивезення гілля після кронування дерев в с. Слобода. Проводилося прибирання дерев після буревію, по узбіччю дороги Дівошин-Середня Рудня.

**Левковицький старостинський округ:**

 На території громади з серпня по листопад місяць були проведені такі заходи: ямочний ремонт вулиць Бойки, Центральна з асфальтним покриттям , висипання щебеневою сумішю та грейдирування вулиць Шиманчуки, Шкільна, Церковна, Бойки, Федорці, Горка в с. Левковичі. Заміна лампочок вуличного освітлення по вул. Газовка. Заміна Лед матриці в прожекторах вуличного освітлення по вул. Церковна, Молодіжна, Декони. Кронування аварійних дерев та зрізання кущів по вул. Федорці с. Левковичі. Прибирання території біля адмінприміщення, будинку культури та прибирання центру села Левковичі. Прибирання узбіччя автодороги Овруч-Словечно на території Левковицького округу.

**Руднянський старостинський округ**

Проводилися роботи з косіння та прибирання трави біля старостинського округу. На постійній основі проводяться роботи з благоустрою узбіччя дороги в с. Бережесть, с. Рудня. Проводились роботи з вирізання чагарників по вул. Молодіжна, вул. Польова, вул. Лісова в с. Прилуки. Здійснено благоустрій кладовищ в с. Рудня , с. Бережесть, с. Прилуки, с. Бірківське, с. Людвинів, а саме: викошування сухої трави та акації, прибирання сухого листя. Проводилися роботи з косіння та прибирання від сміття дитячих майданчиків в с. Бережесть та в с. Прилуки. Проведено благоустрій вул. Центральна в с. Рудня. Здійснено обрізання сухих гілок по вулицях в с. Прилуки, с. Бережесть, с. Рудня.

**Ігнатпільський старостинський округ**

Проведено роботи з розчищення від зарослів та бур’янів сміттєві майданчики в с. Ігнатпіль. Проведено роботи з косіння трави на території старостинського округу. Здійснено благоустрій вул. Лісова та вул. Західна в с. Ігнатпіль (косіння високорослої трави). Проводилися роботи по зрізанню аварійних дерев в с. Ігнатпіль. Було частково проведено роботи по розчищенню перехрестя вулиць Молодіжна, Центральна, Київська. Здійснено розсипання соляної суміші на аварійно-небезпечних участках доріг і на найбільших перехрестях вулиць с. Ігнатпіль та с. Рудня. Проведено заходи з благоустрою паркової зони (згрібання та вивезення сухого листя та гілля). Проводилися роботи з кронування дерев в с. Ігнатпіль.

**5. Відділом житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради здійснено наступні заходи:**

 Відповідно до завдань передбачених рішенням виконавчого комітету Овруцької міської ради від 05.08.2021 р. №235 «Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької міської територіальної громади» виконано:

 1. Було замовлено та профінансовано накриття на колодязі в кількості **14 шт.** на суму **40656 грн. 00 коп.** та встановлено в населених пунктах Овруцької ОТГ : с. Велика Фосня – 1 шт., с. Бондари – 2 шт., с. Красносілка – 1 шт., с. В. Хайча – 1 шт., с. Раківщина – 2 шт., с. Гуничі – 1 шт., с. Заськи-1 шт., с. Камінь -1 шт., с. Гаєвичі – 2 шт., с. Коптівщина -1 шт., с. Піщаниця – 1 шт.

 2. За період з 05 серпня по 23 листопада 2021 р. були проведені роботи в сільських населених пунктах Овруцької ТГ по чищенню та поглибленню **34 громадських колодязів** на суму **350920 грн. 47 коп., а саме:**

с. Красносілка – 3 шт. на суму 41829 грн. 00 коп.;

 с. Бондари – 6 шт. на суму 59258 грн. 00 коп.

 с. Кирдани-Рулівщина – 2 шт. на суму 12579 грн. 00 коп.

 с. Мочульня – 3 шт. на суму 28643 грн. 00 коп.

 с. Гаєвичі – 2 шт. на суму 28643 грн. 00 коп.

 с. Коптівщина – 1 шт. на суму 13185 грн. 00 коп.

 с. Підруддя – 1 шт. на суму 14852 грн. 00 коп.

 с. Заськи – 1 шт. на суму 10609 грн. 00 коп.

 с. Заріччя – 1 шт. на суму 1591 грн. 00 коп.

 с. Яцковичі – 5 шт. на суму 47436 грн. 00 коп.

 с. Колосівка – 5 шт. на суму 50770 грн. 00 коп.

По Ігнатпільському старостинському округу здійснено очистку 4 громадських колодязів на суму **41525 грн. 47 коп**.: с. Павлюківка 2 громадські колодязі по вул. Житомирська,42, Житомирська,20, с. Ігнатпіль 1 громадський колодязь по вул. Київська,17, с. Семени 1 громадський колодязь.

3. Виконано роботи з прочищення водойм в с. Богданівка, с. Мала Чернігівка.

4. За результатами спрощеної закупівлі підрядною організацією були виконанні роботи з поточного ремонту (асфальтування) прибудинкових територій м. Овруч:

 1) *Послуга з поточного ремонту проїзду та відмостки біля будинку №55 по вул. Героїв Майдану в м. Овруч Житомирської обл*.;

2) *Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №10 по вул. Древлянська в м. Овруч Житомирської області;*

*3) Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №12 по вул. Древлянська в м. Овруч Житомирської області;*

*4) Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №8 по вул. Древлянська в м. Овруч Житомирської області;*

*5) Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №6 по вул. Древлянська в м. Овруч Житомирської області;*

*6) Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №1 по вул. Древлянська в м. Овруч Житомирської області;*

*7) Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №10,12 по вул. Київська в м. Овруч Житомирської області;*

*8) Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №4 по вул. Франка в м. Овруч Житомирської обл.*

*9) Послуга з поточного ремонту проїзду біля будинку №66 по вул. Київська в м. Овруч Житомирської області.*

**6. Сектором муніципальної інспекції Відділу ЖКГБ Овруцької міської ради здійснено наступні заходи:**

 За звітний період з 12.08.2021 р. працівниками сектору муніципальної інспекції було складено 11 (одинадцять) адміністративних протоколів за ст.152 КУпаП України (порушення правил благоустрою), які направлені на розгляд адміністративної комісії Овруцької міської ради із яких на 2-х порушників було накладено штраф на загальну суму 3060 грн., іншим було винесено адміністративне попередження.

 Крім того, працівниками сектору муніципальної інспекції було винесено 35 приписів на усунення порушень правил благоустрою Овруцької міської ради. Виявлені порушення згідно з приписами було усунено у зазначені в приписах терміни.

 Вживаються заходи реагування щодо власників занедбаних житлових будинків у населених пунктах Овруцької ТГ.

 Щоденно здійснюється моніторинг та контроль за дотриманням правил благоустрою щодо прибирання підприємствами, установами та організаціями закріплених територій.

 Працівниками муніципальної інспекції тримається на контролі санітарний стан на території громади, проводяться заходи реагування до порушників Правил з благоустрою по старостинських округах.

**7. Відділом з гуманітарних питань здійснено наступні заходи:**

 Відповідно до рішення виконкому Овруцької міської ради від 05.08.2021 р. №235 «Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької міської територіальної громади» закладами освіти та культури забезпечено прибирання та впорядкування прилеглих і закріплених територій, а саме проведено заходи з прибирання опалого листя, вивозу сміття та сухостою. Прилеглі території закладів освіти та культури підтримуються у належному санітарному стані.

**8. Овруцька ДЮСШ (Воробей Р.В.)**

 Овруцькою ДЮСШ щонеділі здійснюється прибирання стадіонів та спортивних майданчиків по м. Овруч.

Начальник Відділу ЖКГБ

Овруцької міської ради Олександр РЕДЧИЦЬ