У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від 20.01.2022  року	                    №

Про затвердження плану заходів

по усунення недоліків вимог пожежної

та техногенної безпеки по закладах освіти

Овруцької міської громади на 2022 рік

У зв`язку з зверненням Овруцького управління ДСНС  № 1365 від 10.12.2021року щодо обстеження  протипожежного стану об`єктів освіти Овруцької міської ради та  керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

Затвердити план заходів по усунення недоліків вимог пожежної та техногенної безпеки по закладах освіти Овруцької міської громади на 2022 рік згідно додатку.

Міський голова			           	                     Іван КОРУД

Затверджено

рішенням виконкому

Овруцької міської ради

№ ___ від ________ 2022р.

ПЛАН - ЗАХОДІВ

по усунення недоліків вимог пожежної та техногенної безпеки

по закладах освіти Овруцької міської громади

на 2022 рік

| № з/п | Найменування заходу, та заклад де необхідно виконати | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приміщення обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» |  |  |
|  | Овруцький ліцей №1 Овруцький ліцей №4 | 2022 2022 |  |
| 2. | Дерев’яні конструкції дахових покриттів (крокви, лати) будівлі обробити засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності |  |  |
|  | Овруцький ліцей №1 | 2022 |  |
| 3. | Облицювання стін другого корпусу виконати з матеріалів з вищою пожежною небезпекою ніж Г2, В2, Д2, Т2 |  |  |
|  | Овруцький ліцей №1 | 2022 |  |
| 4. | Будівлі обладнати пристроями блискавко захисту відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд» |  |  |
|  | Піщаницька гімназія | 2022 |  |
| 5. | Приміщення та будівлі дозабезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до «Правил експлуатації та типові норми належності вогнегасників» |  |  |
|  | Левковицька гімназія Невгодівська філія Овруцького ліцею імені Андрія Малишка Великофоснянська гімназія імені О.Покальчука Овруцький ЗДО №5; Овруцький ЗДО №6; Овруцький ЗДО №8; Шоломківський ЗДО | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |  |