У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

- Р І Ш Е Н Н Я

від 24.05.2022року             №

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

На виконання Розпорядження Овруцького міського голови від 29.04.2022 р. №73 з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі інформації керівників комунальних підприємств, структурних підрозділів Овруцької міської ради та старост Овруцької ТГ, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити План заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років у розрізі комунальних підприємств та структурних підрозділів Овруцької міської ради:

1.1. План заходів КП «Водоканал» Овруцької міської ради:

Перед розробленням та підготовкою заходів об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства комісійно було обстежено 90 км водопровідних мереж,  60 км каналізаційних мереж, дві насосні станції другого підйому подачі води, 8 каналізаційних насосних станцій, дві станції знезалізнення, очисні споруди, об’єкти благоустрою, бювети, шахтні колодязі.

За результатами обстеження розроблені заходи з переліком робіт для сталої роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

Даним завданням передбачено:

- Виконати роботи з ремонту водопровідних мереж із заміною металевих труб, вставок на пластикові:

- вулиці Івана Гонти, Івана Сірка, Нагорянська, перехрестя Івана Богуна- Миколи Ващука, від свердловин на насосну станцію ВНС № 1.

2. Ремонт водопровідних мереж із заміною вводів до багатоквартирних будинків житлового фонду по вулицях:

- Т. Шевченка, 28, 86;

- Гетьмана Виговського, 68.

3. Заміна пожежних гідрантів по вулицях:

-Б. Хмельницького, 32;

-Гетьмана Виговського, 68;

-Перехрестя вулиць Івана Франка-Київської;

-Князя Олега, 40;

-Шолом Алейхема, 2;

-Тараса Шевченка – 2 шт.

4. Ремонт та заміна каналізаційних мереж: очисні споруди (перехід через дорогу).

5. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період водонасосних станцій, свердловин передбачає:

- забезпечення безперебійної подачі води в місто;

- ремонт приміщень насосних станцій, павільйонів над свердловинами;

- утеплення труб подачі води, обладнання в павільйонах над свердловинами;

- заготовка необхідної кількості дров для опалення приміщень.

6. Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період кювети, шахтні колодязі.

7. Очисні споруди:

- підготувати до роботи в осінньо-зимовий період первинні відстійники, решіточне відділення, мулові майданчики, біопруди;

- відремонтувати приміщення каналізаційних насосних станцій,

- забезпечити утеплення від замерзанння робочих механізмів в зимовий період при зниженні температури;

- заготовити необхідну кількість дров для опалення приміщень.

Об’єкти благоустрою:

8. Підготувати для роботи в осінньо-зимовий період гідротехнічних споруд та каналів для відведення ливневих та паводкових вод, зливової каналізаційної мережі по місту, протяжністю 23 км.

1.2. План заходів КП «Гарне місто» Овруцької міської ради:

- Забезпечувати виконання Програми щодо здійснення заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч.

- Опрацьовувати з населенням питання заміни вікон та дверей за дольовою участю населення 50%.

- Провести ремонт покрівель на багатоповерхових будинках – 45 шт.

- Відремонтувати електрощитові в багатоповерхових будинках – 25 шт.

- Ремонт систем холодного водопостачання в багатоквартирних будинках – 30 шт.

- Ремонт опалювальних печей – 7 шт.

- З метою підготовки житлового фонду до зимового періоду провести планову перевірку димо-вентиляційних каналів.

1.3. План заходів КП «Відродження» Овруцької міської ради

1.    с. Кирдани: здійснити підключення відновленої свердловини в с. Корчівка до водогінної мережі с. Кирдани. Облаштувати павільйон напівзаглибленого типу; здійснити приєднання до електричної мережі, прокласти трубопровід 470 м.;

2.  с. Черепин: здійснити підключення свердловини №3 до електромережі, монтаж насоса та встановлення станції керування.

3.    с. Заськи: монтаж насоса та встановлення станції керування.

4.   с. Коренівка: здійснити підключення водогону с. Черепинки до водогону с. Коренівка (прокладання труби 1600 м. пог.)

5.    с. Черепинки: провести заміна трубопроводу по вул. Центральна.

6. с. Клинець: завершити поточний ремонт 1-го фільтра на станції знезалізнення та павільйону де розташований насос 2 підйому.

7.  с. Поліське: здійснити підключення відновленої свердловини до електричної мережі, прокласти трубопровід 500 м.(до башти);

8.  с. Мишковичі: Монтаж насоса та встановлення станції керування насосом. 9. Завершити приєднання до електричної мережі; виготовлення проекту на підключення та роботи по проекту.

10. с. Павловичі: заміна насосу на енергоефективний; встановлення станції керування насосом та лічильника води.

11. с. Покалів: підключення до артсвердловини № 2 с. Полохачів (800 м).

12. с. Коптівщина: облаштувати павільйон напівзаглибленого типу свердловини №2; здійснити підключення до електричної мережі, прокласти трубопровід 50 м.;

13. с.  Барвінкове: автоматизація свердловини та лічильник води.

14. с. Левковичі: монтаж насоса, встановлення станції керування насосом, виготовлення проекту на підключення та роботи по проекту на свердловині №3 по вул. Газовка.

15. с. Великий Кобилин: облаштувати павільйон свердловини №2; здійснити підключення до електричної мережі, прокласти трубопровід 200 м.;

16. с. Норинськ: облаштувати павільйон свердловини №3; здійснити підключення до електричної мережі, прокласти трубопровід 50 м.;

17. с. Шоломки підключення артезіанської свердловини до водогону (влаштування павільйону, монтаж насоса, прокладання труби та встановлення станції керування насосом), поточний ремонт або заміна башні та підключення до водогону вул. Південної. Завершення приєднання до електричної мережі; виготовлення проекту на підключення та роботи по проекту.

1.4. План заходів КП «Овруч» Овруцької міської ради:

План заходів з підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років:

- Здійснити закупівлю:  20 лопат для розчищення снігу, 300 шт. віників, 10 шт. льодорубів, 20 т. солі для приготування соляної суміші.

- Заготовити 300 т. відсіво-соляної суміші для посипання доріг у зимовий період.

- Провести технічне обслуговування та ремонт 9–ти одиниць тракторної техніки та 2 одиниць причіпного до неї обладнання.

- В осінній період (вересень – жовтень) провести поточний  ремонт вулиць з  щебеневим та грунтовим покриттям.

- Підприємством забезпечено паливною деревиною об’єкти комунального підприємства «Овруч» (гаражі) для роботи в осінньо-зимовий період.

- Провести  технічний огляд електричних мереж та обладнання вуличного освітлення міста та Овруцької ТГ.

1.5.  План  заходів щодо підготовки КНП «Овруцька міська лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт та промивка системи теплопостачання 800 п/м | До 26.09.2022 р. |
| 2 | Замінити водопровід в підвальному приміщенні п’ятиповерхової будівлі – 53 п/м. | До 01.09.2022 р. |
| 3 | Замінити водопровід від терапевтичного відділення до центрального колодязя – 17 п/м. | До 31.08.2022 р. |
| 4 | Відремонтувати колодязь (гідрант) на господарському дворі | До 05.09.2022 р. |
| 5 | Очистити та промити каналізаційну систему в поліклінічно-діагностичному відділенні та викачати колодязь. | До 01.06.2022 р. |
| 6 | Замінити водопровід подачі тепла від центральної теплової камери до харчоблока та пральні – 22 п/м. | До 01.09.2022 р. |
| 7 | Замінити засув О100 в тепловій камері пральні. | До 25.08.2022 р. |
| 8 | Провести ремонт каналізаційної мережі та колодязя біля відділення екстреної медичної допомоги. | До 26.08.2022 р. |
| 9 | Ремонт покрівлі, вікон та зовнішніх дверей в будівлі гінекологічного відділення. | До 19.09.2022 р. |
| 10 | Приведення у робочий стан резервних джерел електропостачання. | Постійно |
| 11 | Провести поточний ремонт електрообладнання котельні (заміна автоматичного вимикача) | До 10.05.2022 р. |
| 12 | Провести профілактичний ремонт двох 3-х фазних електродвигунів циркуляційних насосів (заміна підшипників та сальників). | До 15.05.2022 р. |
| 13 | Провести поточний ремонт тепломережі (монтажні та зварювальні роботи). | До 20.05.2022 р. |
| 14 | Провести ремонт дверцят топки котла «BRS» (монтаж ущільнювача) | До 01.06.2022 р. |
| 15 | Провести закупівлю циркуляційного насоса потужністю 15 кВт. | До 01.07.2022 р. |

1.7. План заходів КНП «Овруцький ЦПМСД»:

| № зп | Зміст заходу | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників установи і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установою, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат | Постійно |
| 2. | Забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установленим відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обгрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів | Постійно |
| 3. | Продовжити впровадження енергозберігаючих заходів у структурних підрозділах з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом | Постійно |
| 4. | Здійснити ремонт і утеплення службових і побутових приміщень, систем опалення. Забезпечити зменшення витрат тепла приміщеннями, в тому числі ущільнення створів, тамбурів, налагодження вентиляції, оптимізацію освітлення, визначення та дотримання оптимальної температури у приміщеннях | До 20.09.2022 р. |
| 5. | Енергозатратні обаднання та інженерні комунікації замінити на сучасні, прогресивні, енергозберігаючі | По мірі надходження коштів |
| 6. | Створити необхідні запаси палива, в тому числі резервного, для забезпечення роботи в осінньо-зимових умовах | До 30.09.2022 р. |
| 7. | Провести необхідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації об’єктів | Згідно графіку |
| 8. | Детально проаналізувати проблемні ситуації, які мали місце в минулому опалювальному сезоні та вжити заходів для запобігання їх повторенню | До 01.09.2022 р. |
| 9. | Забезпечити переведення автомобільної техніки до експлуатації в осінньо-зимових умовах, замінити за необхідності мастила, колісну групу, технічні рідини | До 01.10.2022 р. |
| 10. | Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | Постійно |
| 11. | Виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання | До 21.09.2022 р. |
| 12. | Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики | До 21.09.2022 р. |
| 13. | Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією | Постійно |
| 14. | Забезпечити введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності | Постійно |
| 15. | Побудувати дровник в АЗПСМ смт. Першотравневе | До 01.09.2022 р. |
| 16. | Провести повну перевірку опалювальної системи в АЗПСМ с. Бондарі, та при наявності фінансування, перемістити опалювальну систему в саме приміщення амбулаторії для зменшення енергозатрат та коштів | До 01.09.2022 р. |

1.8. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

| № | Зміст заходу |
| --- | --- |
| 1. | Провести поточний ремонт у системі водозабезпечення – Левковицька гімназія. |
| 2. | Провести поточний ремонт мережі системи опалення із заміною запірної арматури – Великохайчанська філія Бондарівського ліцею. |
| 3. | Провести поточний ремонт тепло-мережі (у приміщенні початкових класів) – Овруцький ліцей №3. |
| 4. | Ремонт тепло-мережі (у приміщенні) та придбання циркулярного насосу – Шоломківський ліцей. |
| 5. | Поточний ремонт системи тепло-мережі (корпус їдальні) – Овруцький ліцей ім. Андрія Малишка. |
| 6. | Ремонт системи водопостачання – Великочернігівська філія Овруцького ліцею №4. |
| 7. | Придбати електромотор в котельні – Ігнатпільський ліцей. |
| 8. | Поточний ремонт тепло-мережі – Норинський ліцей |
| 9. | Докупівля та перезарядка вогнегасників. |
| 10. | Провести навчання операторів котельні, машиністів котельні, і відповідальних осіб. |
| 11. | Провести повірку засобів вимірювальної техніки: |
|  | перелік |
|  | Ваги класичні точні ІІІ (середній) та ІІІ (звичайний) до 20 кг усіх типів |
|  | Ваги класичні точні ІІІ (середній) та ІІІ (звичайний) понад 20 кг до 50 кг усіх типів |
|  | Ваги класичні точні ІІІ (середній) та ІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів |
|  | Гирі загального призначення класів точності М1, М1-2, М2, М2-3, М3 та 5-го, класів точності усіх типів |
|  | Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі усіх типів |
|  | Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні: за один канал (датчик):ТХГ, ГМК, СВК, СТХ, ТП, 151 ФА, СТМ, «Сигналмик», «Варта», ФЖС, ТКП, ГАЗ-1, ГАЗ-ЗМ та аналогічні |
|  | Термометри манометричні та біметалеві, показувальні та регулювальні від 0 С до 100 С ТТ, ТЛ та аналогічні |
|  | Термометри скляні від 0 С до 100 С ТТ, ТЛ та аналогічні |
|  | Дим-вентиляційних каналів |

1.9. Відділ культури і туризму Овруцької міської ради

| № № п/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити проведення повірок, лічильників, коректорів, вузлів обліку природнього газу, технічного обслуговування газових лічильників та коректорів вузлів обліку природного газу на газових котельнях закладів культури | До 01.10.2022р. |
| 2 | Забезпечити своєчасне проведення планових технічних оглядів газових котлів у газових котельнях закладів культури | До 01.10.2022р. |
| 3 | Модернізація твердопаливного котла Овруцького БК (монтажні та зварювальні роботи) | До 01.10.2022р. |
| 4 | Провести поточний ремонт тепломережі Черепинського СК та колишнього приміщення Черепинської школи (монтажні та зварювальні роботи) | До 01.10.2022р. |
| 5 | Завершити процес відновлення газопостачання у Зарічанському СБК | До 01.10.2022р. |
| 6 | Провести навчання операторів котельні, машиністів котельні, і відповідальних осіб | До 01.10.2022р. |
| 7 | Заключити договір на розподіл та постачання природного газу на опалювальний сезон 2022-2023рр. | До 01.10.2022р. |
| 8 | Провести закупівлю твердого палива (дров, пілетів) для закладів з твердопаливними котлами | До 01.10.2022р. |

1.10. старост старостинських округів Овруцької ТГ:

- провести за необхідності поточний ремонт адмінбудівель;

- підготувати котельні адмінбудівель до нового опалювального сезону 2022-2023років;

- забезпечити котельні твердим паливом.

2. Директору КП „Водоканал” Овруцької міської ради Латаш О.А., Директору КП „Гарне місто” Овруцької міської ради Грищенко П.А., Директору КП „Відродження” Овруцької міської ради Чичирко М.В., Директору КП „Овруч” Овруцької міської ради Дуб А.І., Головному лікарю Овруцької ЦРЛ Шубан В.Г., головному лікарю КНП «Овруцький ЦПМСД» Шевчук О.І., начальнику відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради Ткачук В.Г., т.в.о. начальника відділу культури і туризму Яковець А.С., старост Овруцької ТГ забезпечити:

-  своєчасне виконання заходів зазначених у п.1 даного рішення;

- надання щомісячної звітності до 1-го числа про виконання завдань з   підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років на електронну адресу vkgbo@ukr.net відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

3. Вищезазначені заходи виконати  в термін до 01.11.2022 року.

4. В порядку контролю питання підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років розглянути на засіданні виконкому міської ради у вересні місяці поточного року.

5. Виконавчому комітету Овруцької міської ради оприлюднити дане Рішення на сайті Овруцької міської ради.

6.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 27.05.2021 р. №153 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років».

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гришковця В.М. та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчиця О.П..

Міський голова                                                                       	    Іван КОРУД