**Звіт про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років згідно Плану заходів затвердженого рішенням виконавчого комітету від 24.05.2022 року № 512.**

1. Відновлення об’єктів, що зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії рф.

Загалом внаслідок військової агресії рф було станом на 20.09.2022 року пошкоджено 27 багатоквартирних будинків, 387 квартир, 146 приватних будинків, 14 об’єктів інфраструктури та зруйновано 20 житлових будинків і приміщення Центру зайнятості. Протягом квітня-вересня 2022 року спільно з Департаментом регіонального розвитку Житомирської ОВА та силами КП «Гарне місто» Овруцької міської проведено відновлювальні роботи шляхом поточного ремонту(заміна вікон, скління вікон та ремонт покрівель) на 22 багатоквартирних будинках, 352 квартирах, 75 приватних будинках та 9 закладах інфраструктури. По об’єктам, що потребують капітального ремонту та реконструкції Овруцькою міською радою виготовлено відповідні технічні звіти. Роботи по відновленню тривають.

1. Водопровідно-каналізаційне господарство.

По місту Овруч заходи здійснено КП «Водоканал» Овруцької міської ради, зокрема:

* відремонтовано та замінено 1622 м водопровідних мереж;
* відремонтовано та замінено 63 м каналізаційних мереж;
* Виконано заміну аварійного каналізаційного колектора по вулиці Гетьмана Виговського, протяжністю 48 м.;
* Виконано гідродинамічне очищення каналізаційного колектора по вулицях12 вулицях міста;
* Виконано ремонт та заміну дверних блоків в павільйонах над свердловинами, утеплення від замерзання в зимовий період при зниженні температури робочих механізмів, трубопроводів;
* Заготовлена необхідна кількість палива для опалення приміщень водопровідно-каналізаційного господарства;

Загалом об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства по м. Овруч підготовлені до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Проблемним питанням наразі є проведення подальшої заміни 200 м каналізаційного колектора по вулиці Гетьмана Виговського та вирішення питання заміни каналізаційного колектора по вул. Богдана Хмельницького.

В сільських населених пунктах заходи проведено КП «Відродження» Овруцької міської ради, зокрема:

* проведено поточні ремонти в 35 населених пунктах;
* відремонтовано та замінено 600 м водопровідних мереж в 5 населених пунктах;
* відновлено, облаштовано та підключено артезіанські свердловини в 3 населених пунктах;
* Вдосконалено каналізаційну систему в с. Ігнатпіль;
* Проведено ремонт 3 станцій знезалізнення;
* Проведено роботу по виявленню та усуненню незаконних врізок до водопровідних мереж.

Обєкти водопровідно-каналізаційного господарства в сільській місцевості підготовлені на 90% до осінньо-зимового періоду.

Наразі залишилось провести ремонт покрівлі КНС в с. Ігнатпіль, станції водоочистки в с. Невгоди і покрівлі павільйону в с. Поліське.

1. Багатоквартирний житловий фонд.

Заходи з підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду здійснено, зокрема:

* Проведено ремонт рубероїдних покрівель – 20 шт орієнтовною площею 1500 м2 шиферна – 12 шт;
* Відремонтовано 18 електрощитових;
* Проведено ремонт мереж водопостачання та водовідведення в 30 багатоквартирних будинках;
* Проведений ремонт опалювальних печей – 4 шт.;
* На випадок ожеледиці заготовлено посипний матеріал. Необхідний інветар для чистки снігу підготовлено;
* Наразі триває перевірка димо-вентиляційних каналів.

Загалом житловий фонд підготовлено до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Залишилось завершити роботи по склінню пошкоджених квартир внаслідок агресії та здійснити ремонт трактору ЮМЗ (до 15.10.2022 р.).

1. Об’єкти благоустрою.

КП «Овруч» Овруцької міської ради, що є відповідальним за благоустрій, дорожню інфраструктуру та поводження з ТПВ, підготовлено на 80 відсотків до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Наявна на підприємстві техніка та причіпне до неї обладнання, пройшли належне технічне обслуговування та готові до роботи у осінньо-зимовий період, окрім автомобіля-самоскида МАЗ 5551.

Працівники підприємства забезпечені на 100% інвентарем (лопати, мітли, льодоруби та ін..).

Заготовлено паливну деревину для об’єктів КП «Овруч» (гаражі та приміщення охорони на полігоні).

Частково проведено грейдерування доріг в м. Овруч, Зарічанському, Підруддянському та Кирданівському старостинських округах.

Залишилось:

* підготувати посипковий матеріал на випадок ожеледиці (після завершення закупівлі технічної солі на відкритих торгах в кількості - 20 т.) та розвезти його по старостинським округам Овруцької ТГ;
* провести інветаризацію об’єктів вуличного освітлення;
* здійснити ремонт автомобіля-самоскида МАЗ 5551;
* продовжити проведення грейдерування доріг.

1. Заклади медичної сфери.

КНП «Овруцька міська лікарня» здійснено усі передбачені заходи в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років та готовність складає 100%.

КНП «Овруцький ЦПМСД» здійснено усі здійснено усі передбачені заходи в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Усі обєкти первинної медицини готові до роботи в зимовий період. Залишилось завершити розвезення дров до закладів. Станом на 14.09.2022 року забезпечено структурні підрозділи дровами на 636,015 м3, ще потрібно 383,1 м3.

1. Заклади освіти.

Усі заклади шкільної, позашкільної та дошкільної освіти готові до проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. По усім заплановаим заходам проведено відповідну роботу.

Наразі незавершеними є роботи по заміні тепломереж в Шоломківському ліцеї та приміщенні початкових класів Овруцького ліцею №3. Навчання операторів котелень заплановано провести 23.09.2022 року.

Для належного проходження опалювального сезону в Овруцькій гімназії наразі опрацьовується питання придбання модульної котельні Овруцькою міською радою.

1. Заклади культури.

Відділом культури і туризму заключено договори на постачання твердого палива (дров) для котельні Черепинського сільського клубу в кількості 200 м.куб., поставка яких має розпочатися з поточного тижня. Також заключено договір на постачання паливних брикетів для Овруцького будинку культури. Перша партія брикетів має бути доставлена до кінця вересня.

Об’єкти де наявні системи опалення готові до роботи протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Навчання операторів котелень планується на 23.09.2022 року.

Проведення повірок лічильників, коректорів та вузлів обліку природнього газу планується провести до 30.09.2022 року.

По закладам культури де відсутнє опалення необхідно проведення капітальних ремонтів.

1. Адміністративні приміщення.

Адміністративні приміщення в сільських населених пунктах готові до опалювального сезону.

Для належного проходження опалювального сезону в адмінприміщенні Овруцької міської ради в м. Овруч наразі опрацьовується питання придбання модульної котельні.

Начальник Відділу ЖКГБ ОМР Олександр РЕДЧИЦЬ